**ПРОЕКТ**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО ДиректорООО «Строй-инжиниринг»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Берсанов«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮМинистр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.-М. М. Темирханов «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной документации: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Грозный, Шейх-Мансуровский район, вблизи дачного некоммерческого товарищества «Андреевская долина»)»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности | Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Грозный, Шейх-Мансуровский район, вблизи дачного некоммерческого товарищества «Андреевская долина») |
| Юридический и (или) фактический адрес Заказчика | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики,Адрес: 364020, Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Кутузова, 5Телефон: 8(8712) 223964E-mail: mail@mpr-chr.ru |
| Юридический и (или) фактический адрес Исполнителя | ООО «Строй-инжиниринг»,Чеченская Республика, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, дом 9, пом.1Телефон: 8(928)787-28-24; 8(963)585-55-68E-mail: adam.bersanovski@mail.ru |
| Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду | IV квартал 2021 г.1-й этап – предварительные материалы для организации проведения общественных обсуждений (октябрь-ноябрь 2021 года).2-й этап – окончательные материалы с учетом общественных обсуждений (декабрь 2021 года). |
| Место расположения объекта | РФ, Чеченская Республика, г.Грозный, Шейх-Мансуровский район, пос.Андреевская долина |
| Основание для выполнения работ | 1. Государственный контракт № 08 от 20.09.2021 на разработку проектно-сметной документации «Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Грозный, Шейх-Мансуровский район, вблизи дачного некоммерческого товарищества «Андреевская долина»)».
2. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.) (задачи по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем);
3. Государственная программа Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 347.
 |
| Нормативно-законодательные требования к проведению ОВОС | 1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;2. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 (Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду) |
| Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе план проведения общественных обсуждений | Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать следующие методы:- расчётные методы для определения качественных и количественных показателей;- метод экспертных оценок и сравнительного анализа;- метод аналоговых оценок;- метод причинно-следственных связей для анализа непрямых(косвенных) воздействий.Общественные обсуждения в процессе проведения ОВОС включают следующие последовательные этапы:1. Представление в органы местного самоуправления информации о намечаемой деятельности. Предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду.2. Информирование общественности о начале проведения процедуры ОВОС. Обеспечение доступа общественности к материалам предварительной экологической оценки и техническому заданию на ОВОС. Учет замечаний и предложений общественности к проведению ОВОС.3. Информирование органов местного самоуправления о выполнении оценки воздействия на окружающую среду и согласование места и времени проведения общественных слушаний.4. Информирование общественности о месте и времени намечаемых общественных слушаний, месте размещения предварительного варианта материалов ОВОС, а также журнала учета замечаний и предложений общественности и контактной информации.5. Обеспечение (не менее 10 календарных дней) доступа общественности к проекту технического задания на проведение оценки ОВОС и журналу учета замечаний и предложений. Прием и учет замечаний к проекту технического задания на проведение оценки ОВОС.6. Обеспечение (не менее 30 календарных дней) доступа общественности к предварительному варианту материалов ОВОС и журналу учета замечаний и предложений. Прием и учет замечаний к предварительному варианту материалов ОВОС.7. Проведение совместно с органами местного самоуправления общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола.8. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС, с учетом предложений, высказанных в ходе общественных слушаний, отраженных в протоколе проведения общественных слушаний, который должен быть включен в окончательный вариант материалов ОВОС в качестве приложения.9. Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материалов ОВОС, прием и документирование в приложениях к материалам ОВОС замечаний и предложений в течение 10 календарных дней после проведения общественных слушаний |
| Основные источники данных для проведения оценки воздействия на окружающую среду | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями Российской Федерации в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов.Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики и результатов инженерных изысканий.Степень детализации и полнота проведения оценки воздействия должна быть достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности. |
| Предполагаемый состав материалов оценки воздействия на окружающую среду | 1. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и планируемое место ее реализации. 1.3. Наименование и характеристика обосновывающей документации (проектная или иная документация).1.4 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.1.5 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (технические и технологические решения, возможные альтернативы мест ее реализации, иные варианты реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в пределах полномочий заказчика), а также возможность отказа от деятельности.1.6 Технические характеристики планируемого к реализации объекта экологической экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (по веществам).1.7 Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду.2. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.2.1 Технические характеристики планируемого к реализации объекта экологической экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (по веществам).3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам) (физико-географические, природно-климатические, геологические и гидрогеологические, гидрографические, почвенные условия, характеристика растительного и животного мира, качество окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, водных объектов, почв), включая социально-экономическую ситуацию района реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.3.1 Результаты инженерных изысканий, проведенных в целях установления физико-химических показателей состояния окружающей среды и последующего принятия решения по реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.4. Оценку воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, геологическую среду и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей среды, оценка физических факторов воздействия, описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях) планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным альтернативным вариантам ее реализации, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.5. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе по охране атмосферного воздуха, водных объектов, по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова; по обращению с отходами производства и потребления; по охране недр; по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации; по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду.6. Предложения по мероприятиям производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды.7. Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую среду неопределенности в определении воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, подготовка (при необходимости) предложений по проведению исследований последствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для проверки сделанных прогнозов (послепроектный анализ).8. Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных исследований.9. Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на информирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных организаций (объединений), представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления), выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.10. Результаты оценки воздействия на окружающую среду.10.1 Информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально - экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий.10.2 Сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) общественных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений, касающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.10.3 Обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.11. Резюме нетехнического характера.12. Приложения (графические и текстовые). |
| Порядок сдачи работы | Материалы в объеме:-отчет по оценке воздействия на окружающую среду. -материалы по информированию общественности и общественным слушаниям. -откорректированные материалы по оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса общественных слушаний. -резюме нетехнического характера. Материалы передаются заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 3 (трех) экземплярах на электронных носителях в формате word., AutoCAD, .pdf. |
| Дополнительные требования | Подрядчик (Субподрядчик) осуществляет сопровождение материалов ОВОС в рамках прохождения государственной экологической экспертизы, вносит изменения по замечаниям экспертизы.Материалы ОВОС на экологическую экспертизу передает Подрядчик (Субподрядчик). |