Информация

об основных показателях деятельности

Мэрии г.Грозного за 2013 год

Раздел I. «Исполнение бюджета г.Грозного»

Поступление налогов в бюджет г.Грозного

| № п/п | Доходы | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2012г. | 2013г. | 2012г. | 2013г. | 2012г. |
| 1 | НДФЛ | 1 792 888 000,0 | 1 767 760 232,8 | 1 803 556 671,5 | 1 813 446 686,8 | 100,6 | 102,6 |
| 2 | ЕНВД | 17 182 000,0 | 18 436 000,0 | 25 117 569,2 | 16 806 616,9 | 146,2 | 91,1 |
| 3 | Земельный налог | 79 399 000,0 | 52 304 000,0 | 84 274 450,4 | 44 349 517,2 | 106,1 | 84,8 |
| 4 | Различные сборы и платежи в местный бюджет | 147 279 464,7 | 129 341 827,0 | 145 378 488,1 | 151 411 510,9 | 98,7 | 117,0 |
|  | ВСЕГО: | 2 036 748 464,7 | 1 967 842 059,8 | 2 058 327 179,1 | 2 026 014 331,7 | 101,0 | 102,9 |

Раздел  II. «Строительство и дороги»

Дороги

В 2013 году запланировано произвести на 37 улицах г. Грозного капитальный ремонт автодорог, длиной 14,94 км (127262 м2), на общую сумму 250 млн. рублей. По состоянию на 25.12.2013 года ремонт автодорог выполнен в полном объеме, освоено  250 млн. руб.

За 2013 год выполнены работы по капитальному ремонту автодорог                   г. Грозного:

- выполнен ямочный ремонт а/б проезжей части автодорог – 40516 м2;

- демонтаж и монтаж бордюрного камня – 5236 м/п;

- фрезерование – 63331 м2;

- устройство покрытия из а/б смеси – 170946 м2.

Муниципальное жилье

В 2013 году по инвестиционной программе в г. Грозном планировалось построить и ввести в эксплуатацию 12 многоэтажных жилых домов. За 2013 год                       4 объекта – введены в эксплуатацию, на 2-х - работы ведутся, на 6 - работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.

| №№ | Наименование объекта | Этаж | Сметная стоимость млн. руб. | Освоено | Ввод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введенные дома |
| 1 | Жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже по пр. Р.Люксембург, б/н | 8 | 140,9 | 140,9 | 2013 |
| 2 | Жилой дом. 3 блока по пр. А.А.Кадырова - ул. Сайханова | 15 | 760,0 | 760,0 | 2013 |
| 3 | Жилой дом по ул. А.А. Айдамирова (Б.Хмельницкого) | 9 | 56,7 | 56,7 | 2013 |
| 4 | Жилой дом по ул. Новаторов, б/н. | 5 | 96,77 | 96,77 | 2013 |
| Ведется строительство |
| 1 | Жилой дом по ул. В.А. Кан-Калика (Субботников) | 5 | 246,0 | 246,0 | 2014 |
| 2 | Жилой дом со стилобатными пристройками по ул. Розы Люксембург/пр. Исаева | 14 | 227,5 | не представлены | 2014 |
| Приостановлено |
| 1 | Жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже по ул. Шейха Али Митаева (Первомайская) | 9 | 125,0 | заморожено | - |
| 2 | 16-этажный жилой дом с банком по ул. Лорсанова/Полежаева | 16 | нет данных | заморожено | - |
| 3 | Жилой дом по ул. Моздокская, 18 | 6 | 86,0 | заморожено | - |
| 4 | Жилой дом по ул. Моздокская, 8 | 5 | нет данных | заморожено | - |
| 5 | Жилой дом по ул. К.А. Эпендиева, б/н. (Абульяна) | 2 | нет данных | заморожено | - |
| 6 | Жилой дом по ул. Тучина, 10 | 5 | нет данных | заморожено | - |

В 2013 году было запланировано произвести капитальный ремонт 38 домов, общей площадью 182283 м2, на общую сумму 101,14 млн. рублей. По состоянию на 25.12.2013 год выполнен ремонт 38 домов в полном объеме, освоено 101,14 млн. руб.

Программа переселения

Принято участие в разработке муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства в Чеченской Республике на период  2013-2015 годов». В рамках данной программы по переселению граждан из аварийного жилья на  2013-2017 года определено 115 аварийных домов общей площадью жилых помещений  43 917 кв.м.  В 2013 году начато строительство  13 многоквартирных домов, общей площадью - 17 368 кв.м. жилья, в которые планируется переселить жильцов  из 50 аварийных домов.

Аварийное жилье

Принято участие в работе «Городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». Всего за отчетный период комиссией рассмотрены материалы по 40 многоквартирным  домам.

Индивидуальное жильё

Частный сектор в 1994 году состоял из 49684 (S общ = 5962080 м2) домов,  на 1 января 2000 года разрушено полностью – 17420 (S общ =  209 0400 м2) домов.

С 2004 года программа восстановления индивидуального жилья по ФЦП временно приостановлена (до завершения компенсационных выплат).

В 2013 года проводилась работа по формированию списков жилых домов, не вошедших в восстановление по ФЦП и не подавших на компенсацию, согласно предоставленных списков из префектур. Всего по                         г. Грозный выявлено свыше 15 тысяч  жилых домов.

Здравоохранение

За 2013 год задействовано восстановлением и новым строительством 9 объектов здравоохранения:

# Роддом с женской консультацией, мощностью 250/350 коек/пос.,                         по б-ру Дудаева, сметная стоимость 644 млн. руб. (РЦП), ввод - 2014г.;

# Глазной центр, пос. Черноречье, ул. Мамсурова, 2 (Инвестиционное строительство), сметная стоимость 100 млн. руб. (РЦП), ввод - 2014г.;

# Больница № 1 на 400 коек по ул. Шейха Али Митаева,18, III этап  - корпус №3 (РЦП), сметная стоимость 935,67 млн. руб., ввод 2014г.;

# Горбольница №4 на 350/400 коек/пос. по ул.  Социалистическая  (РЦП), сметная стоимость 842,72 млн. руб., ввод - 2014г.;

- Республиканская туберкулезная больница на 400 коек (строительство), по пр. Кадырова, 308 (РЦП) – данные не представлены;

- Больница № 6 на 130/240 коек/пос. в городке Иванова, 1 – сметная стоимость – 404,94 млн. руб. (РЦП), введен  - декабрь 2013 г.;

- Больница № 3 на 240 коек/пос. Красная Турбина, сметная стоимость – 951,13 млн. руб. (РЦП), ввод -  декабрь 2013 г.;

- Поликлиника № 4 по ул. Яндарова, 90 (РЦП), сметная стоимость  - данные не представлены, ввод - 2014 год;

- Профилакторий на 300 мест, пос. Черноречье - Президентская программа.

# Образование

# За 2013 год задействовано восстановлением и новым строительством 5 объектов высшего и среднего образования:

- СОШ № 34 на 540 ученических мест по ул. Алексеева, 160,  сметная стоимость - 270,2 млн. руб. (РЦП), ввод декабрь 2013г.

- Гимназия на 984 ученических мест вдоль б-ра Дудаева – 2-я очередь (РЦП), сметная стоимость 368,37 млн. руб. (РЦП), ввод декабрь 2013г.

- Грозненский политехнический техникум на 700 учащихся ост. Загряжский (РЦП), сметная стоимость - 288,3 млн. руб., ввод - декабрь 2013г.

- СОШ на 400 ученических мест в Ленинском районе по Петропавловскому шоссе (РЦП), сметная стоимость - 78 млн. руб. (РЦП), ввод 2014г.;

- Административный корпус ГГНТУ, пр. Исаева, 100 - 2-я очередь (ФЦП), сметная стоимость 1500 млн. руб. (РЦП), ввод - 2014г.

# Дошкольное образование

# За 2013 год задействовано восстановлением и новым строительством 5 объектов дошкольного образования:

- Детский сад на 140 мест, Олимпийский проезд (РЦП), сметная стоимость – 90,65 млн. руб., введен - ноябрь 2013г.;

- Детский сад на 180 мест, ул. К.А. Эпендиева (Абульяна) (РЦП), введен 2013г;

- Детский сад по ул. Дагестанская, 51 (РЦП), сметная стоимость – нет данных, введен - ноябрь 2013г.;

- Детский сад по ул. Верхоянская, 20 (РЦП), сметная стоимость 100,25 млн.руб., ввод - октябрь 2013г.;

- Детский сад на 250 мест, 12-й участок (Фонд им. А.А. Кадырова) сметная стоимость – данные не представлены, ввод - декабрь 2013г.

Раздел III  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с планом работ в 2013 году Комитетом городского хозяйства Мэрии г. Грозного осуществлялся постоянный контроль и координация над ходом работ производственной деятельности предприятий и организаций:

МУП «ЖЭУ Заводского района»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка и метение придомовой территории | м2 | 3084500 |
|  | Окучивание мусора (снега) | м3 | 3898,7 |
|  | Замена канализационных труб Ø 100 мм | п/м | 382 |
|  | Замена вентилей Ø 15-20 мм | шт. | 888 |
|  | Прочистка дворовой канализации | п/м | 3917 |
|  | Откачка воды и фекалий | м3 | 8476 |
|  | Вывоз бытового мусора с контейнерных площадок | м3 | 50940 |
|  | Устранение течи | точ. | 766 |
|  | Ремонт задвижек Ø 50,100 мм | шт. | 422 |
|  | Монтаж радиаторов отопления | шт. | 44 |
|  | Очистка колодцев | м3 | 173,5 |
|  | Покос травы | м2 | 318332 |
|  | Побелка деревьев | шт. | 3066 |

МУП «ЖЭУ Ленинского района»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ежедневная уборка придомовой территории: Территория ЖЭУ | м2 | 54000 |
|  | Откачка воды и фекалий | м3 | 51040 |
|  | Ручная погрузка мусора в контейнеры | тонна | 1006 |
|  | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 41770 |
|  | Установка на место и укрепление расшатанных и отсоединившихся полиэтил.труб диаметром до: 100 мм |  | 45700 |
|  | Очистка контейнерных площадок | м2 |  |
|  | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы | м3 | 8816 |
|  | Сварка трубопроводов | стык | 1314 |
|  | Окучивание бытового мусора | м3 | 1346 |
|  | Устранение течи канализационной трубы | точ. | 445 |
|  | Ремонт электропроводки | м | 1755 |
|  | Покос травы: территория ЖЭУ | м2 | 603060 |
|  | Установка баннеров | шт. | 140 |
|  | Установка флажков | шт. | 775 |
|  | Монтаж решеток на чердачных окнах | шт. | 9 |
|  | Ремонт балконных козырьков: ул.Косиора,6а, ул.Анисимова,40/44, пр.Кадырова,74/100 | м2 | 24,5 |
|  | Ремонт желобов и водосточных труб: ул.Яндарова,3, ул.Моздокская,1, ул.Тучина,9/8, ул.Пушкина,9, 6,2б,ул.Старосунженская,34, ул.Иоанисиани,23, пр.Кадырова,74/100, ул.Тухачевского,43, ул.Дьякова,22, ул.Косиора,24,30,34,14, | м | 153 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул.Дьякова,8,18,2,3,23,27, 1 в,ул.Косиора,4а, 6, 6а, пр.Кирова,35,39,37, | м2 | 53,5 |
|  | Ремонт подъездных дверей: ул.Дьякова,2 | шт. | 1 |
|  | Ремонт фасада: (ул.Анисимова,40/44, ул.Митаева,32) |  |  |
| - | Шпаклевка цоколя | м2 | 64 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 520 |
| - | Масляная окраска цоколя | м2 | 116 |
| - | Масляная окраска лестничных ступенек | м2 | 100 |
| - | Кирпичная кладка в подвальном помещении | м3 | 0,5 |
| - | Ремонт дверей в подвальном помещении | шт. | 8 |
| - | Масляная окраска стен (панелей) подъездов в 3 слоя | м2 | 390 |
| - | Установка электролампочек | шт. | 114 |
| - | Изоляция труб | м | 60 |
|  | Строительство детской площадки: ул.Анисимова,40/44 |  |  |
| - | Разработка грунта в ямах для столбов на глубину до 0,5м | яма | 20 |
| - | установка столбов из металлических труб д-76мм | шт. | 20 |
| - | Заливка ям бетоном | м3 | 0,9 |
| - | Монтаж детской площадки | компл. | 1 |
| - | Установка бордюрного камня | м | 70 |
| - | Разравнивание поверхности грунта под д/площадку | м2 | 350 |
| - | Разравнивание песка на д/площадке | м2 | 350 |
| - | Покраска бордюрного камня | м | 40 |
| - | Установка качелей | шт. | 3 |
|  | Ремонт детской площадки: ул.Дьякова,5 (установка турника) | шт. | 2 |
|  | Ремонт подъездов: (ул.Дьякова,21) |  |  |
| - | Грунтовка стен | м2 | 420 |
| - | Штукатурка стен в подъездах | м2 | 97 |
| - | Шпаклевка стен, потолков | м2 | 360 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков - в 2слоя | м2 | 870 |
| - | Масляная окраска стен (панелей) подъездов в 3 слоя | м2 | 660 |
| - | Масляная окраска подъездных дверей | м2 | 45 |
|  | Ремонт подъездов: (ул.Дьякова, 23) |  |  |
| - | Штукатурка стен в подъездах | м2 | 47 |
| - | Штукатурка цоколя | м2 | 79 |
| - | Окраска цоколя | м3 | 111 |
| - | Шпаклевка стен, потолков - в 2 слоя | м2 | 170 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 630 |
| - | Масляная окраска стен (панелей) подъездов в 3 слоя | м2 | 360 |
| - | Окраска входных дверей подъездов | м2 | 24,8 |
| - | Ремонт водосточных труб | м | 82 |
|  | Ремонт подъездов: (ул.Дьякова, 27) |  |  |
| - | Водоэмульсионная окраска входных козырьков | шт. | 9 |
| - | Грунтовка стен | м2 | 390 |
| - | Штукатурка стен в подъездах | м2 | 37 |
| - | Шпаклевка стен, потолков | м2 | 190 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 350 |
| - | Масляная окраска стен (панелей) подъездов | м2 | 310 |
| - | Масляная окраска подъездных дверей | м2 | 54 |
|  | Ремонт подъездов: (ул. Косиора, 28) |  |  |
| - | побелка стен и потолков | м2 | 260 |
| - | Штукатурка стен | м2 | 16 |
| - | Шпаклевка стен и потолков | м2 | 67 |
| - | Масляная окраска стен | м2 | 230 |
|  | Подсыпка подвального помещения щебнем: ул.Анисимова,40/44, пр.Кирова,43, ул.Иоанисиани,15, 17,ул.Дьякова,21,ул.Тухачевского,22 | м3 | 391 |
|  | Задание МЭРИИ г.Грозного - ремонт гаражей |  |  |
| - | Шпаклевка стен | м2 | 26 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 980 |
| - | Масляная окраска цоколя | м2 | 42 |
|  | Задание МЭРИИ г.Грозного, Грозный-Сити - уборка территории от мусора | м2 | 1200 |
|  | Грозный-Сити - ручная погрузка мусора на а/машины | м3 | 5 |
|  | Задание МЭРИИ г.Грозного, окраска б/камня от ул.А.Шерипова до ул.Лорсанова с обеих сторон, ул.Грибоедова, ул.Гурина до Садового кольца | км | 4 |
|  | Демонтаж и монтаж дефектных плиток фасада: ул.А.Митаева,83 | м2 | 2,5 |
|  | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке: пр.Кадырова,46, ул.Тухачевского,28 | м2 | 12 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул.Дьякова.4; | м2 | 300 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул.Дьякова,8,16,6,3,23,4, 14, ул.Косиора,12, 6, 6а, пр.Кирова,35,39,ул.Иоанисиани, 25, ул.Тухачевского, 29 | м2 | 43 |
|  | Водоэмульсионная окраска стен и лестничных маршев: ул.Малгобекская, 2; ул. Тухачевского, 43 | м2 | 400 |
|  | Покраска панелей - улучшенная: ул.Малгобекская, 2; пр.Кирова,43 | м2 | 210 |
|  | Устройство контейнерной площадки из металлопрофиля: ул. Косиора, 2; ул.Тухачевского, 43 | м2 | 15 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Митаева, 51 | м3 | 1,25 |
|  | Ремонт труб ХВС: ул. Тухачевского, 11; ул.Мичурина, 116; ул.Кирова, 5а | м | 66 |
|  | Замена труб ХВС д=25мм | м | 23 |
|  | Замена труб д=32мм; | м | 12 |
|  | Замена труб д=20мм: | м | 1 |
|  | Замена труб ХВС д=25мм: | м | 23 |
|  | Ремонт труб ХВС: | м | 44 |
|  | Замена труб д=50мм; | м | 8 |
|  | Замена труб д=76мм: | м | 27 |
|  | Замена труб ГВС д=76мм; | м | 89 |
|  | Замена труб д=89мм | м | 2 |
|  | Установка циркуляционного насоса | шт. | 5 |
|  | Замена радиаторных пробок | шт. | 5 |
|  | Смена сгонов разных | шт. | 22 |
|  | Установка кранов "Маевского" | шт. | 6 |
|  | Смена канализационных тройников, колен | шт. | 5 |
|  | Смена канализационных труб д=50мм. | м | 3 |
|  | Смена канализационных труб д=100мм. | м | 24 |
|  | Ремонт канализационных труб д=100мм. | м | 169 |
|  | Смена электропровода | шт. | 46 |
|  | Смена электроламп | шт. | 53 |
|  | Смена радиаторных пробок | шт. | 1 |
|  | Смена заглушек | шт. | 6 |
|  | Остекление оконных блоков | м2 | 3 |
|  | Замена электропакетиков | шт. | 23 |
|  | замена заглушек | шт. | 35 |
|  | Замена вентилей д=15мм | шт. | 31 |
|  | Замена вентилей д=20мм: ул.А.Митаева,85, ул.Киевская, 55; 59; пр. Кирова, 5а, ул.Моздокская,38; 31; 17 ул.Дьякова,1;1в; 6 | шт. | 107 |
|  | Замена вентилей д=25мм: ул.Дьякова, 6; 27; пр.Кадырова, 74/100 | шт. | 68 |
|  | Замена вентилей д=32мм: ул.Моздокская, 31; ул. Малгобекская, 2 | шт. | 15 |
|  | Замена вентилей д=50мм | шт. | 11 |
|  | Замена задвижек д=100мм: ул.Дьякова, 18 | шт. | 6 |
|  | Замена задвижек д=80мм: ул.Дьякова, 23 | шт. | 20 |
|  | Замена задвижек д=50мм: ул.Дьякова, 17а; 21; 25; 23 | шт. | 23 |
|  | Ремонт задвижек д=50мм:ул.Дьякова, 21 | шт. | 2 |
|  | Замена задвижек д=100мм | шт. | 2 |
|  | Ремонт канализационных труб д=100мм: пр.Кирова, 5а ул. Митаева, 56; 85; ул.Агрономическая, 10; ул. Старосунженская, 34; | м | 113 |
|  | Распиловка деревьев: ул.Трудовая, 63, 65; пр.Кадырова,74/100; ул.Косиора, 4б; ул.Дьякова, 9; | шт. | 10 |
|  | Смена электроламп: пр.Кирова, 51; ул.Малгобекская,2; Префектура Ленинского района | шт. | 67 |
|  | Смена электропакетника: ул.Митаева,85; пр.Кирова, 51; ул.Пионерская, 91; ул. Малгобекская, 3-1 | шт. | 8 |
|  | Гидравлическое испытание системы отопления |  |  |
|  | Переустановка радиаторов: ул.Косиора,17 кв.32;39 | шт. | 2 |
|  | Ремонт грязевика; ул.Косиора,12 | шт. | 1 |
|  | Замена вентилей д=20мм: ул.А.Митаева,85, ул.Косиора,2;13;15;4а; ул.Моздокская,23;25 ул.Дьякова,23 | шт. | 60 |
|  | Замена вентилей д=25мм.:ул.Дьякова,14; |  | 2 |
|  | Замена задвижек д=50мм: ул.Косиора,2, ул.Дьякова,2а | шт. | 3 |
|  | Замена затворов д=80мм; ул.Тухачевского,49;39 | шт. | 4 |
|  | Смена канализационных труб д=100мм: ул.Дьяова,23;пр.Кирова,35 | м | 12 |
|  | Укрепление канализационных труб д=100мм: ул.Агрономическая,8;10; ул.А.Митаева,83;85;51 | м | 34 |
|  | Известковая окраска стен контейнерных площадок: ул.Дьякова,17а;19 | м2 | 40 |
|  | Ремонт мягкой кровли: пр.Кирова.35 | м2 | 3 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул.Дьякова.27 | м2 | 13 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул.Дьякова.8 | м2 | 8 |
|  | Ремонт мягкой кровли: пр.Кирова.39 | м2 | 8 |
|  | Ремонт кровли: ул.Старосунженская,34 | м2 |  |
|  | Ремонт кровли: ул.Дьякова, 3 | м2 | 16 |
|  | Ремонт шатровой кровли: ул.Мичурина,116 | м2 | 2,5 |
|  | Ремонт желобов: ул.Моздокская, 21, 27; пр.Кадырова,74/100; ул. Иналова, 8, 10; | п/м | 39 |
|  | Очистка желобов от мусора: ул.Моздокская, 21, 27; пр.Кадырова,74/100; ул. Иналова, 8, 10 | п/м | 56 |
|  | Очистка желобов от мусора: ул.Пионерская,89 | п/м | 19 |
|  | Очистка желобов от грязи: ул.Тучина,2б | п/м | 18 |
|  | Устройство стяжки из бетона на лестничной площадке: ул.Косиора,4 | м2 | 21 |
|  | Устройство бетонного основания над наружной канализацией: ул.Косиор,4А;4г. | м2 | 17 |
|  | Демонтаж балконных оконных блоков: пр.Кадырова, 74/100 | м2 | 86 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул.Дьякова, 17 | м3 | 1 |
|  | Ремонт контейнерной площадки: ул.Дьякова, 5а |  |  |
| - | штукатурка стен | м2 | 12 |
| - | побелка стен | м2 | 58 |
|  | Планировка ГПС под основание строительства контейнерной площадки: ул.Жуковского, 10 | м2 | 18 |
|  | Устройство контейнерной площадки из металлопрофиля: ул. Жуковского,10 | м2 | 18 |
|  | Устройство контейнерной площадки из металлопрофиля: ул. Дьякова,5а | м2 | 24 |
|  | Смена канализационных труб в подвальном помещении: ул.Дьякова,23 | п/м | 30 |
|  | Смена канализационных труб в подвальном помещении: ул.Косиора,34 | п/м | 10 |
|  | Смена канализационных труб в подвальном помещении: ул.Косиора,15 | п/м | 4 |
|  | Смена канализационных труб в подвальном помещении: ул.Косиора,17 | п/м | 6 |
|  | Смена канализационных колен: ул. Косиора,15 | шт. | 2 |
|  | Смена вентилей д=15мм: ул. Косиора,4б | шт. | 1 |
|  | Смена вентилей д=25мм: ул. Косиора,4б | шт. | 1 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Моздокская, 23;ул. Дьякова,5 | шт. | 2 |
|  | Сплачивание дощатого пола -ул. Иналова,8 | м2 | 5 |
|  | Теплоизоляция внутренних трубопроводов: ул. Косиора,6; 6А. | п/м | 100 |
|  | Очистка подвального помещения от мусора: ул.Иоанисиани,7 | м3 | 1,5 |
|  | Побелка деревьев: ул.Косиора,17;15;13;2 | шт. | 30 |
|  | Демонтаж и монтаж дефектных плиток фасада: ул.А.Митаева,83 | м2 | 2,5 |
|  | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке: пр. Кадырова,46, ул.Тухачевского,28 | м2 | 12 |
|  | Ремонт кровли: ул. Тухачевского,43 | м2 | 2 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,23 | м2 | 15 |
|  | Ремонт кровли: ул. Пушкина,9 | м2 | 0,5 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул. Дьякова.3 | м2 | 60 |
|  | Ремонт мягкой кровли: пр. Кирова.35 | м2 | 4 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,2 | м2 | 1,5 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,18 | м2 | 20 |
|  | Ремонт желобов: ул. Тучина,2б | п/м | 8 |
|  | Очистка желобов от мусора: ул.Тучина,2б,ул.Косиора,14 | п/м | 21 |
|  | Ремонт люков для выхода на кровлю, с установкой замков: ул.Тухачевского,49;41;37-39 | шт. | 8 |
|  | Установка металлического люка для выхода на кровли: ул.Косиора.13 | шт. | 2 |
|  | Демонтаж балконных оконных блоков: пр.Кадырова, 74/100 | м2 | 100 |
|  | Установка ушек для висячих замков: ул. Дьякова,5;3;7б;5а;1в;1б;3б;9 | шт. | 16 |
|  | Установка люка для выхода на кровли: ул. Дьякова,4 | шт. | 1 |
|  | Установка ушек для висячих замков: ул.Косиора,4г;4б;4в;4а;6а;8,17, ул.Дьякова,21 | шт. | 16 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул.Трудовая,61 | м3 | 0,2 |
|  | Демонтаж и монтаж дефектных плиток фасада: пр. Кирова,43 | м2 | 30 |
|  | Замена колен водосточных труб: пр. Кадырова,74/100 | шт. | 2 |
|  | Прочистка наружной канализации: ул.Дьякова,25;27; Лорсанова,11а; ул.Ильинская,14; ул.Малгобекская; ул.Косиора,34; пр.Кирова,43;49; | м | 130 |
|  | Очистка подвальных помещений от мусора: пр. Кирова,51 | м2 | 600 |
|  | Очистка подвальных помещений от мусора: ул. Дьякова,12 | м2 | 450 |
|  | Очистка подвальных помещений от мусора: ул. Иоанисиани,19 | м2 | 430 |
|  | Распиловка деревьев: ул.А.Митаева,51; ул. Трудовая,67; пр. Кадырова,74/100 | шт. | 4 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Иоанисиани,25; ул. Дьякова,19 | шт. | 2 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Косиора,13;15; ул. Трудовая.65; ул.Дьякова, 21;3;19; ул.Киевская,55 | шт. | 31 |
|  | Установка желобов: ул. Яндарова,3 | м | 30 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул.Дьякова,5б | м3 | 1 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул.Иоанисиани,9 | м3 | 0.5 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул.Трудовая,61 | м3 | 0,2 |
|  | Масляная окраска газопровода: по ул. Садовая | п/м | 3000 |
|  | Установка металлических ограждений на лестничных площадках: ул.Моздокская,31 | шт. | 4 |
|  | Монтаж балконных козырьков: ул. Славянская,10 | шт. | 1 |
|  | Прочистка выпуска канализации: ул. Косиора,30 | м | 6 |
|  | Прочистка наружной канализации: ул. Дьякова,25;27; Лорсанова,11а; ул.Ильинская,14; ул. Малгобекская.3; ул.Косиора.34; пр.Кирова,43;49; | м | 130 |
|  | Смена распределительных коробок | шт. | 1 |
|  | Ремонт стен контейнерной площадки: пр.Кадырова,38б | м2 | 6 |
|  | Ремонт бетонных откосов: ул.Тучина,4/10 | м2 | 12 |
|  | ул. Дьякова,18 кв.70: |  |  |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: | м2 | 2 |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 10 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул. Косиора,13 | м2 | 2 |
|  | Устройство покрытия из рубероида: ул. Дьякова,27 | м2 | 30 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул. Субботников,41 | м2 | 3 |
|  | ул.Дьякова,8: |  |  |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю | м2 | 4 |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 30 |
|  | Ремонт кровли: ул. Косиора,28 кв.53 | м2 | 2 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,16 | м2 | 2 |
|  | ул. Тухачевского,41 кв.70: |  |  |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 20 |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: | м2 | 6 |
|  | ул. Тухачевского,47: |  |  |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 20 |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю | м2 | 2 |
|  | ул. Тухачевского,43: |  |  |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 20 |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю | м2 | 2 |
|  | ул. Дьякова,3б: |  |  |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 10 |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю | м2 | 3 |
|  | ул. Дьякова,21 кв.55: |  |  |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 10 |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю | м2 | 5 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул. Косиора.4в | м2 | 2 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул. Косиора.12 кв.28, 30 | м2 | 6 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул. Косиора,4 | м2 | 6 |
|  | ул. Дьякова,5 кв.34 |  |  |
| - | Устройство покрытия из рубероида | м2 | 5 |
| - | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: | м2 | 2 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул. Дьякова,9 кв.65 | м2 | 4 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул.Косиора,4г кв.50: | м2 | 2 |
|  | Устройство покрытия из рубероида: ул. Дьякова,3б кв.33 | м2 | 20 |
|  | Устройство покрытия из рубероида: ул. Иоанисиани,9 | м2 | 50 |
|  | Ремонт шатровой кровли: ул. Лермонтова,81а | м2 | 8 |
|  | Ремонт желобов и очистка от грязи: ул. Дьякова,12 | м | 26 |
|  | Ремонт водосточных труб и желобов: ул. Моздокская,21 | м | 8 |
|  | Ремонт желобов и очистка от грязи: ул. Иоанисиани,11 | м | 18 |
|  | Ремонт желобов и очистка от грязи: ул. Кутузова,10 | м | 23 |
|  | Дьякова,27 кв.58: |  |  |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 160 |
| - | Шпаклевка стен и потолков | м2 | 78 |
| - | Установка плинтусов | п/м | 35 |
| - | Штукатурка стен | м2 | 8 |
| - | Стяжка полов в санузле | м2 | 2 |
| - | Установка дверей | шт. | 2 |
|  | ул. Косиора.4а: |  |  |
| - | Устройство бетонной стяжки у входа в подъезд | м2 | 5 |
| - | Прокуратура Ленинского района: |  |  |
| - | Устройство навеса из металлопрофиля | м2 | 9 |
| - | Устройство основания из тротуарной плитки | м2 | 10 |
| - | Окраска металлических труб | м2 | 0.5 |
|  | Административное помещение РЭУ-10: |  |  |
| - | Устройство кирпичных стен | м3 | 1 |
| - | Штукатурка стен | м2 | 8 |
| - | Шпаклевка стен и потолков | м2 | 21 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 91 |
|  | ул.Тасуева,21: |  |  |
| - | Шпаклевка наружных стен | м2 | 22 |
| - | Водоэмульсионная окраска наружных стен | м2 | 30 |
|  | Устройство подвесного потолка: Префектура Ленинского района | м2 | 60 |
|  | ул.Дьякова,3 (6-подъезд): |  |  |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 38 |
| - | Ремонт штукатурки стен | м2 | 4 |
| - | Масляная окраска панелей | м2 | 50 |
|  | Шпаклевка стен и потолков ул.Косиора,6а кв.22 | м2 | 38 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: ул. Малгобекская,3; ул. Дьякова,1в кв.3; ул. Косиора,12; ул.Тухачевского,49 кв.70; ул.Косиора,12-кв.28;30; Дьякова,3б; | м2 | 42 |
|  | Ремонт желобов: ул. Малгобекская,3; ул. Моздокская,24;29 | п/м | 39 |
|  | Установка желобов: ул. Дьякова,21;ул.Дьякова,12 | п/м | 26 |
|  | Административное здание ЖЭУ: |  |  |
| - | Водоэмульсионная окраска внутренних стен | м2 | 168 |
| - | Шпаклевка поверхности стен | м2 | 18 |
| - | Масляная окраска дверей | м2 | 4 |
| - | Масляная окраска трубопроводов | м2 | 12 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул. Косиора,4 кв.69; ул. Дьякова,27(8-ой подъезд); ул. Дьякова,3б; кв.79; ул. Косиора, 6а; ул. Косиора,12 кв.118; ул. Косиора,4 кв.69 | м2 | 71 |
|  | Установка колпаков на вентблоки: ул. Дьякова,19;21; 23;25;27;17 | шт. | 48 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя: пр. Кирова,5 | м2 | 7 |
|  | Административное здание префектуры Ленинского района: |  |  |
| - | Шпаклевка стен | м2 | 45 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 225 |
|  | Ремонт цементной внутренних стен на лестничных клетках; ул.Косиора,15;17; | м2 | 4,5 |
|  | Смена разбитых стекол - пр. Кирова,43 | м2 | 2 |
|  | ул. Малгобекская, 2 - ремонт подъездов: |  |  |
| - | Шпаклевка стен | м2 | 5 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 11 |
| - | Масляная окраска трубопроводов | м2 | 3 |
|  | ул. Жуковского - автомобильная дорога: Масляная окраска бордюрного камня | п/м | 4000 |
|  | пр. Кадырова,43-ремонт подъездов |  |  |
| - | Масляная окраска внутренних стен (панелей) | м2 | 83 |
| - | Водоэмульсионная окраска внутренних стен и потолков | м2 | 90 |
| - | Шпаклевка стен | м2 | 16 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Иоанисиани,5 | м3 | 0,38 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Митаева, 83 | м3 | 0,79 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Дьякова,19;21; ул.Косиора,4г пр. Кадырова,74/100; ул. Малгобекская,18; ул.Тасуева,21; | шт. | 12 |
|  | Демонтаж навеса 12х4 | м2 | 48 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: |  |  |
| - | ул. Дьякова,27 кв.20 | м2 | 7 |
| - | пр. Кирова,35 | м2 | 3 |
| - | ул. Тухачевского,43 | м2 | 3 |
| - | ул. Дьякова,3 | м2 | 2 |
| - | ул. Дьякова,2 | м2 | 3 |
|  | Установка плитки из керамогранита: ул. Косиора,32,34 | м2 | 17 |
|  | Устройство бетонной отмостки: ул. Моздокская,38а | м2 | 17,5 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя: ул. Моздокская,38а | м2 | 4 |
|  | Остекление оконных блоков в подъездах: ул. Тухачевского,43; ул. Трошева,67в | м2 | 3 |
|  | Устройство покрытия из рубероида |  |  |
| - | ул.Тухачевского,43 | м2 | 20 |
| - | ул. Дьякова,3 | м2 | 30 |
| - | пр. Кирова,37 | м2 | 10 |
| - | ул. Дьякова,12 | м | 32 |
| - | ул. Кутузова,7 | м | 18 |
|  | Префектура Ленинского района: |  |  |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 250 |
| - | Шпаклевка стен и потолков | м2 | 35 |
|  | пр. Кирова,43 ( 6-й подъезд): |  |  |
| - | Ремонт штукатурки внутренних стен | м2 | 17 |
| - | Шпаклевка стен и потолков | м2 | 67 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 250 |
| - | Масляная окраска панелей в 2 раза | м2 | 115 |
|  | Ремонт входных дверей ;ул. Трошева,67 в | шт. | 2 |
|  | Установка композита для фасада: ул.Митаева,83 | м2 | 6 |
|  | Парк по ул. А. Айдамирова: |  |  |
| - | Демонтаж металлической ограды | м2 | 150 |
| - | Устройство тротуаров из камня | м2 | 57 |
| - | Масляная окраска скамеек | шт. | 15 |
| - | Мытье осветительных торшеров | шт. | 15 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Анисимова,40/44 | шт. | 2 |
|  | Установка баннеров: ул. Лорсанова, пр.Кадырова, ул. Айдамирова | шт. | 40 |
|  | Ремонт кровли: ул. Тухачевского,43 | м2 | 2 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,23 | м2 | 15 |
|  | Ремонт кровли: ул. Пушкина,9 | м2 | 0,5 |
|  | Ремонт мягкой кровли: ул. Дьякова,3 | м2 | 60 |
|  | Ремонт мягкой кровли: пр. Кирова,35 | м2 | 4 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,2 | м2 | 1,5 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова,18 | м2 | 20 |
|  | Ремонт желобов: ул. Тучина, 2б | п/м | 8 |
|  | Очистка желобов от мусора: ул.Тучина, 2б,ул.Косиора, 14 | п/м | 21 |
|  | Ремонт люков для выхода на кровлю с установкой замков: ул.Тухачевского,49;41;37-39 | шт. | 8 |
|  | Установка металлического люка для выхода на кровли: ул.Косиора.13 | шт. | 2 |
|  | Демонтаж балконных оконных блоков: пр. Кадырова, 74/100 | м2 | 100 |
|  | Установка ушек для висячих замков: ул.Дьякова,5;3;7б;5а;1в;1б;3б;9 | шт. | 16 |
|  | Установка люка для выхода на кровли: ул. Дьякова,4 | шт. | 1 |
|  | Установка ушек для висячих замков: ул. Дьякова,21; ул.Косиора,4г;4б;4в;4а;6а;8,17 | шт. | 16 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Трудовая, 61 | м3 | 0,2 |
|  | Демонтаж и монтаж дефектных плиток фасада: пр. Кирова,43 | м2 | 30 |
|  | Замена колен водосточных труб: пр. Кадырова, 74/100 | шт. | 2 |
|  | Прочистка наружной канализации: ул. Дьякова, 25;27; Лорсанова,11а; ул. Ильинская,14; ул. Малгобекская.3; ул.Косиора.34; пр.Кирова,43;49; | м | 130 |
|  | Очистка подвальных помещений от мусора: пр. Кирова,51 | м2 | 600 |
|  | Очистка подвальных помещений от мусора: ул. Дьякова,12 | м2 | 450 |
|  | Очистка подвальных помещений от мусора: ул. Иоанисиани,19 | м2 | 430 |
|  | Распиловка деревьев: ул.А.Митаева,51; ул. Трудовая,67; пр.Кадырова,74/100 | шт. | 4 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Иоанисиани,25; ул. Дьякова,19 | шт. | 2 |
|  | Распиловка деревьев: ул. Косиора,13;15; ул. Трудовая,65; ул. Дьякова,21;3;19; ул. Киевская,55 | шт. | 31 |
|  | Установка желобов: ул. Яндарова,3 | м | 30 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Дьякова,5б | м3 | 1 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Иоанисиани,9 | м3 | 0.5 |
|  | Ремонт контейнерной площадки-кирпичная кладка стен: ул. Трудовая,61 | м3 | 0,2 |
|  | Масляная окраска газопровода: ул. Садовая | п/м | 3000 |
|  | Установка металлических ограждений на лестничных площадках: Моздокская, 31 | шт. | 4 |
|  | Монтаж балконных козырьков: ул. Славянская.10 | шт. | 1 |
|  | Прочистка выпуска канализации: ул.Косиора,30 | м | 6 |
|  | Прочистка наружной канализации: ул. Дьякова,25;27; Лорсанова,11а; ул. Ильинская,14; ул. Малгобекская.3; ул. Косиора.34; пр. Кирова,43;49 | м | 130 |
|  | Остекление окон в подъездах: ул. Косиора,4а, ул.Дьякова,1 в | шт. | 1,5 |
|  | Ремонт подъездных дверей: ул. А.Митаева,51 | шт. | 1 |
|  | Установка покрытия на парапетах из оцинкованной стали: ул.Олимпийский пр.МЖК-1, ул. Косиора,4а,12, 13 | п/м | 27 |
|  | Ремонт балконных козырьков: пр. Кадырова,74/100, ул. Иналова, 10 | м2 | 31 |
|  | Установка покрытия на парапетах из оцинкованной стали: ул.Олимпийский пр.МЖК-1 | п/м | 90 |
|  | Ремонт желобов и водосточных труб: ул. Дьякова, 5а, пр. Кадырова, 74/100, ул. Косиора,13, пр. Кирова, 37; пр. Кадырова, 74/100, 42; ул. Старосунженская, 34, пер.Киевский, 7а; ул.Кутузова, 10; ул.Яндарова, 3, ул. Моздокская, 13; ул. Дьякова, 1 | м | 133 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова, 1 | м2 | 10 |
|  | Ремонт кровли: ул. Дьякова, 2а | м2 | 20 |
|  | Ремонт кровли: пер. Киевский, 7а, пр. Кадырова, 42, ул. Яндарова, 3 (шатровая) | м2 | 28 |
|  | Нанесение битумной мастики на рулонную кровлю: пр. Кирова, 37, ул. Дьякова, 2а, ул. Косиора, 15 | м2 | 30 |
|  | Обшивка пластиковыми листами каналов для прохода трубопровода: пр. Кадырова, 74/100 | м | 18 |
|  | Замена коленок водосточных труб: пр. Кадырова, 74/100 | шт. | 2 |
|  | Ремонт водосточных воронок: пр. Кирова, 37, 39, ул.Косиора,17, ул.Тухачевского, 49,43 | шт. | 8 |
|  | Задание Префектуры Ленинского района: ул. Лорсанова, 5 |  |  |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 126 |
|  | Задание Префектуры Ленинского района: 12-й участок Октябрьского района |  |  |
| - | Шпаклевка стен, дверных проемов | м2 | 25 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков ж/домов | м2 | 230 |
| - | Очистка окон и дверей после ремонта | м2 | 120 |
| - | Укладка линолеума | м2 | 195 |
| - | Устройство плинтусов | м2 | 61 |
| - | Монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке | м2 | 18 |
|  | Задание Префектуры Ленинского района: ул.Лорсанова,5 - ремонт цоколя |  |  |
| - | Штукатурка цоколя | м2 | 2,5 |
| - | Шпаклевка цоколя | м2 | 3 |
| - | Водоэмульсионная окраска цоколя | м2 | 3 |
| - | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке | м2 | 7 |
|  | Замена разбитых фасадных плиток: ул. Косиора, 32,34 | м2 | 13 |
|  | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке: ул. Косиора,22, ул.Тухачевского,28, ул. Олимпийский пр-д, 4 | м2 | 19 |
|  | Ремонт подъездов и подвальных помещений: (ул.Дьякова,1б) |  |  |
| - | Штукатурка стен | м2 | 12 |
| - | Шпаклевка стен, потолков (ротбанд) | м2 | 74 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 190 |
| - | Покраска панелей | м2 | 80 |
| - | Покраска лестниц и перил | м2 | 20 |
| - | Известковая окраска стен и потолков подвала | м2 | 1400 |
| - | Планировка щебенки | м2 | 260 |
|  | Ремонт подъездов и подвальных помещений: (ул. Дьякова,1 - подъезды №1,2,3,4,5,6) |  |  |
| - | Грунтовка стен, потолков | м2 | 140 |
| - | Штукатурка стен, потолков, цоколя | м2 | 48 |
| - | Шпаклевка стен, потолков | м2 | 38 |
| - | Шпаклевка стен, потолков (ротбанд) | м2 | 38 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 215 |
| - | Известковая окраска стен и потолков | м2 | 57 |
| - | Очистка стен и потолков от старой краски | м2 | 320 |
| - | Покраска лестниц и перил | м2 | 75 |
| - | Окраска стен (повторно) | м2 | 89 |
| - | Известковая окраска стен и потолков подвала | м2 | 1300 |
| - | Окраска труб ХВС | м | 320 |
| - | Планировка щебенки | м2 | 18 |
|  | Ремонт подъездов (ул. Анисимова, 40/44-подъезды №1-8) |  |  |
| - | Штукатурка стен | м2 | 37 |
| - | Шпаклевка стен, потолков | м2 | 519 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 740 |
| - | Покраска панелей (в 3 слоя) | м2 | 210 |
|  | Ремонт подъездов и подвальных помещений: (пр.Кирова,43) |  |  |
| - | Грунтовка стен, потолков | м2 | 200 |
| - | Штукатурка стен, потолков | м2 | 21 |
| - | Шпаклевка стен, потолков | м2 | 130 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 330 |
| - | Покраска панелей | м2 | 310 |
| - | Известковая окраска стен и потолков подвала | м2 | 600 |
|  | Ремонт подъездов и подвальных помещений: (ул. Дьякова,5) |  |  |
| - | Штукатурка стен в подъездах | м2 | 37 |
| - | Штукатурка цоколя | м2 | 12 |
| - | Шпаклевка стен, потолков | м2 | 280 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен и потолков | м2 | 1120 |
| - | Окраска панелей и дверей в подъездах | м2 | 837 |
| - | Окраска перил в подъездах | м | 240 |
| - | Окраска входных дверей подъездах | м2 | 48 |
| - | Известковая окраска стен и потолков подвала | м2 | 320 |
|  | Засыпка ям гравием: ул. Косиора,17, ул. Тухачевского,41,49 | м3 | 6 |
|  | Побелка деревьев: ул.Косиора,13,15,14, ул.Тухачевского, 37-39, 41, 43, 47, 49 | шт. | 80 |
|  | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке: пр. Кадырова, 46, 48 | м2 | 5 |
|  | Ремонт фасада: (ул. Карагандинская,10) |  |  |
| - | Шпаклевка стен фасада | м2 | 120 |
| - | Водоэмульсионная окраска стен фасада | м2 | 480 |
| - | Штукатурка цоколя | м2 | 10 |
| - | Водоэмульсионная окраска цоколя | м2 | 67 |
|  | Контора МУП "ЖЭУ Ленинского района" г.Грозного |  |  |
| - | Покраска шлагбаума | м2 | 10 |
| - | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке | м2 | 2 |
|  | Ремонт дороги: ул. Яндарова, 3 |  |  |
| - | Планировка гравия | м2 | 110 |
| - | Планировка ГПС | м2 | 100 |
|  | Ремонт тротуарной плитки, демонтаж и монтаж тротуарной плитки на песчаной подушке: ул. Моздокская, 31 | м2 | 1,5 |
|  | Вывоз мусора | м3 | 39563 |

МУП «ЖЭУ Октябрьского района»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт кровли | м2 | 275,5 |
|  | Ремонт или замена оконных блоков | м2 | 40 |
|  | Ремонт или замена дверных блоков | м2 | 60 |
|  | Ремонт или замена участков труб внутридомовой отопительной системы | п/м | 1485 |
|  | Ремонт или замена участков труб внутридомовой водопроводной системы | п/м | 521 |
|  | Очистка внутридомовой канализационной системы | п/м | 3744 |
|  | Ремонт внутридомовой канализационной системы | п/м | 977 |
|  | Ремонт внутридомовой электроразводки | п/м | 280 |
|  | Очистка подвалов от мусора | м3 | 28,6 |
|  | Ремонт, установка вентилей, сгонов, краников | шт. | 604 |
|  | Ремонт, замена задвижек | шт. | 1007 |
|  | Прочистка дворовой канализации | п/м | 4660 |
|  | Очистка колодцев от грязи | шт. | 10 |
|  | Вывоз мусора | м3 | 18014 |
|  | Откачка и вывоз фекальных вод | м3 | 12022 |
|  | Побелка деревьев, столбов, забора | шт. | 1330 |
|  | Побелка бордюрного камня | т.п/м | 25,4 |
|  | Очистка бордюрного камня от грязи | т.м2 | 21 |
|  | Окопка деревьев | шт. | 250 |
|  | Очистка внутридворовых дорог, тротуаров | т.м2 | 557,5 |
|  | Санитарная очистка придомовой территории | т.м2 | 10784 |
|  | Покос травы | т.м2 | 465,2 |
|  | Уборка контейнерных площадок | т.м2 | 852,6 |
|  | Окучивание мусора | м3 | 611 |
|  | Очистка придорожной полосы от мусора | т.м2 | 1031 |
|  | Вырубка кустарника, сухих веток деревьев | шт. | 5000 |
|  | Подсыпка автодорог песко- соляной смесью | т.м2 | 4,9 |
|  | Очистка прибордюрной части а/дорог от снега | т.м2 | 3,8 |

МУП «ЖЭУ Старопромысловского района»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт или замена участков труб внутридомовой отопительной системы | п/м | - |
|  | Ремонт или замена участков труб внутридомовой водопроводной разводки | п/м | - |
|  | Ремонт внутридомовой канализационной системы | п/м | 2970 |
|  | Ремонт внутридомовой электроразводки | п/м | - |
|  | Вывоз мусора всего: | м3 | 63666 |
|  | в т.ч. - ТБО | м3 | 63666 |
|  | строительного мусора | м3 | - |
|  | прочего груза (снег ит.п.) | м3 | - |
|  | Вывоз фекалий | м3 | 2995 |
|  | Уборка придомовой территории | т.м2 | 2816 |

МУП «Грозгазсервис»

- Техническое обслуживание газоиспользующих устройств котельных установок – 232 объекта;

- Выезды на аварийные заявки по городу – 2635;

- Планово-предупредительные работы  (ППР) – 11374 кв.;

- Выявлены нарушения  «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и СНиП при эксплуатации газового оборудования газоиспользующих устройств – 5945 кв.

МУП «Вторсырьё»

В 2013 г. МУП «Вторсырье» г. Грозного оказаны услуги по утилизации (захоронению):

- твердых бытовых отходов (ТБО) – 201528,3 м3;

- строительного мусора (СМ) – 317,5 м3.

МУП «ГРОЗЭЛЕКТРОСЕТИ»

1.Монтаж металлических опор     	 		- 135 шт.

2. Ремонт металлических опор      			- 70 шт.

3. Монтаж ж/б опор                         		          - 152 шт.

4.Замена кронштейн                                              - 372 шт.

5. Монтаж светильников ЖКУ                             - 412 шт.

6. Ремонт светильников                   			- 185 шт.

7. Замена ламп ДНаТ- 250 Вт          			- 1388шт.

8. Замена ламп ДНаТ-150 Вт           		 	- 1097шт.

9. Замена ламп ДРЛ – 250Вт           			- 54 шт.

10. Замена ламп « Лайнер» 50 Вт    			- 823шт.

11. Замена ламп « Лайнер» 30Вт      		- 449 шт.

12. Замена патрон                              		- 187 шт.

13. Монтаж СИП                               			- 10737м.

14. Замена УИЗУ                               			-  933шт.

15. Замена зажимов                                		- 1001шт.

16.Замена  растяжек                            		- 792 шт.

17. Замена дросселя                            		- 188шт.

18. Замена предохранителя ПН-2       		- 129шт.

19. Ремонт  предохранит.шкафа         		- 60шт.

20. Установка ВА-100А                       		- 69шт.

21. Установка контактора                    		- 42шт.

22. Прокладка провода АППВ  2х2,5   		- 3809м.

23. Замена магнитного пускателя        		- 55 шт.

24. Монтаж муфт соединительной      		- 71шт.

25.Монтаж муфт концевой                    		- 47шт.

МУП «СУРСАД»

- Механическое подметание проезжей части улиц – 503 110 200 м2

- Подметание проезжей части автодорог вручную – 68 351 322 м2

- Очистка территорий от грязи – 5 886 877 м2

- Очистка территорий от случайного мусора  –  172 038 883  м2

- Очистка колодца, уборка мусора вокруг него –  2 027 м3

- Погрузка мусора, грязи и смета вручную – 5 695 тн.

- Вывоз мусора, грязи и смета –  6 378 тн.

- Содержание объектов внешнего благоустройства – 1 155 146 м2

- Посыпка территорий  противогололедными материалами –  28 997 800 м2

- Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см -  500 410 м2

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках с механизированной погрузкой – 751 тн.

- Очистка урн от мусора – 94 333 шт.

- Замена люков и кирпичных горловин колодцев – 50 люков

- Замена люков колодцев –  10 люка

- Корректировка высоты водоприемных колодцев кирпичной кладкой:

1 ряд –  60 кол

- Корректировка высоты водоприемных колодцев кирпичной кладкой:

2 ряда –  4 кол

- Простая окраска масляными составами бордюров –  15 324,6 м2.

- Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов

диаметром: 500мм –  485 м.

- Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов

диаметром: 700мм – 2158м.

- Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов

диаметром: 1000мм – 4155м.

- Установка люка – 21 шт.

- Устройство подстилающего слоя  из ГПС - 6,17 м3.

- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:100 мм–18,62 м.

- Замена дефектных решеток при ремонте водоотводных устройств – 1 шт.

- Очистка бордюрного камня от грязи вручную – 4568710 п/м.

- Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя         до 2 см – 3412300 м2.

- Подметание свежевыпавшего снега в ручную толщиной слоя до 2 см-683462,4 м2.

МУП «Горводоканал»:

| 1 | Добыча | т.м.3 | 64434,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отпуск воды | т.м.3 | 45104,2 |
| 3 | В том числе населению | т.м.3 | 8668,0 |
| 6 | Устранение порывов | шт. | 5125 |
| 7 | Очистка каптонажных колодцев | шт. | 3 |
| 8 | Замена насосов | шт. | 12 |
| 9 | Ремонт насосов | шт. | 46 |
| 10 | Замена вет. участков водопровода | п/м | 28205 |
| 11 | Замена запорной арматуры | шт. | 269 |
| 12 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 593 |
| 13 | Ремонт систем управления и защиты (СУЗ) | шт. | 37 |
| 14 | Замена СУЗ | шт. | 2 |
| 16 | Очистка вод. колодцев | шт. | 331 |
| 17 | Восстановление вод. колодцев | шт | 272 |
| 18 | Устройство вод. колодцев | шт | 234 |
|  | Водоотведение |  |  |
| 19 | Пропуск стоков | т.м.3 | 9469,8 |
| 20 | В том числе от населения | т.м.3 | 6293,9 |
| 21 | Ликвидация подпоров на канализационных сетях | шт | 7940 |
| 22 | Промывка канализационных сетей | км | 478,3 |
| 23 | Очистка канализационных колодцев | шт | 8146 |
| 24 | Замена (ремонт) канализационных сетей | п/м | 428 |
| 25 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 627 |
| 26 | Устройство кан. колодцев. | шт | 40 |
| 27 | Ремонт насосных агрегатов | шт | 50 |
| 28 | Замена насосных агрегатов | шт | 3 |

МУП «Теплоснабжение»

В эксплуатации МУП «Теплоснабжение» находятся всего: 23 стационарных котельных; 45 БМК  (блочно-модульных котельных); 173 ед. индивидуальных источника тепла суммарной мощностью 653,96 МВт (562,41) Гкал/ч. В эксплуатации 325 котельных установок, в резерве 42 ед. Общая выработка теплоэнергии составляет 501656,61 Гкал, отпуск тепловой энергии 450030,55 Гкал, в том числе населению 407717,75 Гкал.

В течение года произведены ремонтные и профилактические работы котлов, насосов с двигателями, теплообменников, блоков управления и электротехнического оборудования, тепловых сетей, запорной арматуры, а именно:

- Установка котла: БМК №34, ул. Пугачева,142 – 1 ед., БМК №26, ул. Кадырова, 207, - 1 ед., БМК №35, ул. Библиотечная,117 – 1 ед.  ИТП ул. Моздокская, 41 – 1 ед.; ИТП ул. Рабочая, 64 – 1 ед.

- Замена газовой горелки на БМК№34, ул. Пугачева,142 – 1 ед., БМК №35, ул. Библиотечная,117 – 1 ед. ИТП ул. Фасадная, 18 – 1 ед.

- Установка оборудования для умягчения воды – ВПУ на объектах: котельные №№ 3, 5, 9, 10, 17; БМК №№ 16, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 54, 55 – всего 20 комплектов.

- Ревизия и ремонт котлов – 128 ед.

- Опрессовка котлов – 32 ед.

- Ревизия, ремонт насосов – 246 ед.

- Установка насосов – 101 ед.

- Установка счетчика – 68 ед.

- Ревизия, ремонт и наладка КИП и А – 134 к-та.

- Ремонт дымососа – 6 шт.

- Ремонт вентилятора – 11 шт.

- Ремонт электрооборудования – 91 ед.

- Ремонт тепловых сетей – 3,94  км.

- Ревизия, ремонт запорной арматуры – 1837 шт.

- Замена тепловых сетей – 5,812 км.

- Замена запорной арматуры – 555 шт.

МУП «Зеленстрой»

| № | Виды работ | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание территории | м2 | 20780322 |
| 2 | Очистка зеленой зоны граблями | м2 | 5683502 |
| 3 | Очистка террит. от случайного мусора | м2 | 125307881 |
| 4 | Вывоз мусора | м3 | 1455,32 |
| 5 | Мойка турникета | м2 | 178224,6 |
| 6 | Очистка урн от мусора | шт. | 24696 |
| 7 | Протирка урн | шт. | 1932 |
| 8 | Валка деревьев | шт. | 153 |
| 9 | Штыковка почвы | м2 | 11513 |
| 10 | Очистка а/п от снега | м2 | 778203 |
| 11 | Ремонт тротуаров | м2 | 2000 |
| 12 | Окучивание деревьев снегом | шт. | 290 |
| 13 | Протирка скамеек | шт. | 3912 |
| 14 | Очистка б/к от грязи | м2 | 40277 |
| 15 | Мойка урн | шт. | 669 |
| 16 | Мойка осветительных приборов | шт. | 1924 |
| 17 | Прочистка живой изгороди от мусора | м.п. | 4267 |
| 18 | Планировка участка | м2 | 920 |
| 19 | Ремонт бордюров | шт. | 15 |
| 20 | Мойка дна фонтанов | м3 | 1396 |
| 21 | Мойка а/п | м2 | 100 |
| 22 | Выравнивание земли | м2 | 1319 |
| 23 | Мойка скамеек | шт. | 1287 |
| 24 | Обрезка деревьев | шт. | 3387 |
| 25 | Мойка парапета | м2 | 42160 |
| 26 | Побелка деревьев | м2 | 7698 |
| 27 | Выравнивание деревьев | шт. | 7865 |
| 28 | Очистка а/п от грязи | м2 | 5304 |
| 29 | Подготовка посадочных мест для деревьев | ям | 1305 |
| 30 | Посадка деревьев | шт. | 705 |
| 31 | Посев газона | м2 | 6910 |
| 32 | Очистка а/п от травы | м2 | 124944 |
| 33 | Прополка цветника | м2 | 87940 |
| 34 | Выкашивание газона | м2 | 4590614 |
| 35 | Завоз чернозема | м3 | 64 |
| 36 | Внесение удобрений | кг. | 65 |
| 37 | Посадка кустарника | шт. | 1417 |
| 38 | Устройство лунок | шт. | 756 |
| 39 | Подготовка почвы под цветник | м2 | 4992 |
| 40 | Посадка цветов | шт. | 220917 |
| 41 | Полив зеленых насаждений | м3 | 22634,55 |
| 42 | Прополка газона | м2 | 72955 |
| 43 | Срез земли | м2 | 20 |
| 44 | Рыхление лунок | шт. | 1328 |
| 45 | Рыхление цветников | м2 | 17916 |
| 46 | Окрашивание скамеек | шт. | 29 |
| 47 | Погрузка мусора | м3 | 1455,32 |
| 48 | Сбор скошенной травы | м2 | 1207859 |
| 49 | Удаление порослей у деревьев | шт. | 3206 |
| 50 | Ремонт газона | м2. | 60 |
| 51 | Уборка опавших листьев | м2 | 980306 |
| 52 | Обрезка кустарников | шт. | 560 |
| 53 | Сбор сухоцвета | м2 | 1157 |
| 54 | Обрезка роз | шт. | 800 |
| 55 | Ремонт турникета | м2 | 3,6 |

Ежедневно проводилась работа по проверке представленных отчетов о проделанной работе предприятиями на соответствие.

Систематически осуществлялся контроль по уборке придомовых территорий и вывозу бытового мусора с контейнерных площадок города, работы по очистке дворовых канализаций.

Раздел IV. «Имущественный комплекс»

Арендная плата:

Всего поступлений арендных платежей: 60610798,17

аренда земельных участков: 46929093,58

аренда нежилых помещений: 13681704,59

Заключено договоров аренды на земельные участки - 508

Заключено дополнительных соглашений к договорам аренды - 139

Подготовлены акты выбора земельных участков - 250

Муниципальная собственность:

Закреплено за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями:

- движимого имущества – 2049

- недвижимого имущества – 9

Заключено договоров аренды на нежилые помещения – 7

Расторгнуто договоров аренды на нежилые помещения – 6

Подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды на нежилые помещения – 108

Включены объекты недвижимости в состав имущества муниципальной казны г.Грозного - 2

Исключено (списано) из реестра муниципального имущества                           г. Грозного:

- движимого имущества – 2601

- недвижимого имущества – 2830

Проведена регистрация права муниципальной собственности г. Грозного на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности города Грозного, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике – 327

Реализовано через аукцион автотранспортное средство – 10

Реализовано нежилых помещении - 11

Приобретены квартиры в городе Грозный для жителей Надтеречного муниципального района Чеченской Республики - 113

Приобретены квартиры в муниципальную собственность города Грозного – 72

Земельный контроль:

В рамках осуществления муниципального земельного контроля  в течение 12 месяцев проверено на предмет соблюдения земельного законодательства и обследовано 4500 земельных участков.

Выявлены нарушения и составлены 78 актов проверки соблюдения земельного законодательства

Из них:

- 49 актов – ст. 8.8 КоАП РФ (неиспользование земельного участка в течение 3-х лет)

- 22 актов - ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка)

- 7 актов - ст. 8.8 КоАП РФ (нецелевое использование земельного участка).

- 48 материалов направлены в ДСиА Мэрии г. Грозного для принятия соответствующих мер.

Претензионная – исковая  работа:

Всего подано - 119 судебных материалов

- по земельным участкам - 106

- по нежилым помещениям - 5

- иные дела - 8

- вынесены решения суда в пользу Мэрии города Грозного - 60

Нормативно-правовая работа:

Подготовлено 23 проектов постановлений Мэрии г. Грозного о внесении изменений в административные регламенты и об утверждении административных регламентов

Делопроизводство:

Зарегистрировано:

Входящей корреспонденции - 5243

Исходящей корреспонденции - 2516

Распоряжений КИЗО Мэрии г. Грозного - 946

Выдано выписок из реестра муниципального имущества - 1898

Раздел V. «Инвестиционная политика и внешние связи»

- проведена работа по определению инвестиционных площадок на территории г.Грозного;

- разработано и принято постановление Мэрии г.Грозного от 11 мая 2013 года № 51 «О формировании реестра инвестиционных площадок на территории г.Грозного»;

- в соответствии с постановлением Мэрии г.Грозного от 17 мая 2013 года № 51 «О формировании реестра  и каталога инвестиционных площадок на территории г.Грозного» сформирован реестр и каталог инвестиционных площадок на территории г.Грозного в количестве 21 площадки;

- проведена работа по паспортизации 21 инвестиционной площадки;

- подготовлен и направлен для согласования проект постановления Мэрии г.Грозного «Об утверждении  порядка рассмотрения инвестиционных проектов и критериев их отбора для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов»;

- проведена работа по организации, анализу и отбору инвестиционных проектов и предложений для подготовки проекта перечня приоритетных инвестиционных проектов Мэрии г.Грозного;

- проведена работа по уточнению перечня приоритетных инвестиционных проектов Мэрии г.Грозного совместно с Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики;

- проведены встречи со всеми заявленными инвесторами и рассмотрены представленные 16 инвестиционных проектов на общую сумму финансирования  182 миллиона рублей, количество новых рабочих месть - 253;

- совместно с определенными от префектур г.Грозного ответственными по реализации инвестиционных проектов проводилась работа по выдаче разрешительных документов по проектам, определенными как приоритетными инвестиционными проектами Мэрии г.Грозного в количестве 8 проектов на общую сумму 52,8 млн. рублей и созданием новых рабочих мест в количестве 94 человека;

- проведены встречи с инвесторами г.Грозного по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории г.Грозного и решению проблемных вопросов;

- проведены  встречи с предпринимателями г.Грозного;

- проводилась работа по реализации коммерческого проекта Мэрии г.Грозного, в ходе которого создано 47 новых рабочих мест;

- подготовлено и направлено в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики предложения для подготовки Технического задания на разработку Инвестиционной стратегии Чеченской Республики до 2025 года;

- проделана работа по организации и планированию поездок делегаций Мэрии г. Грозного:

- в  июле текущего года в г.Москва для участия в парламентских слушаниях по теме «Законодательное обеспечение муниципального  частного партнерства в Российской Федерации»;

- в сентябре текущего года в г.Казань для обмена опытом и развития дружеских отношений между городами Грозный и Казань;

- в сентябре текущего года в г.Москва на конференцию «О взаимодействии власти и бизнеса в сфере модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры»;

- в октябре текущего года на Восьмой Международный форум Мэров городов Великого Шелкового пути в городе Йосу, Южная Корея;

- проводилась подготовительная работа по участию Мэра г.Грозного во Всероссийском Съезде муниципальных образований, прошедшем в г.Суздале 8 ноябре 2013 года;

- проведена работа по подготовке празднования Дня города Грозного (подготовка программы пребывания гостей, приглашение и встреча делегаций, сопровождение на торжественных мероприятиях, размещение в гостинице);

- проведен сбор и систематизация материала, а также создана база по архитектурно значимым объектам и памятникам г.Грозного;

- проведен сбор информации о Героях Советского Союза, Героях России, являющихся по национальности чеченцами;

- проводилась предварительная работа по пролонгированию ранее подписанных Соглашений о сотрудничестве с городами;

- приняли участие во Всероссийском конкурсе местного самоуправления «Открытый муниципалитет», проводимый ЗАО «МЦФЭР» - информационным партнером Министерства регионального развития Российской Федерации;

- осуществлялось сотрудничество с городами–побратимами такими как: Центральный Административный округ г.Москвы, Казань, Махачкала, Элиста, Улан-Уде, Волгоград, Комрат (Молдова), Киев и Саки (Украина), Амман (Иордания), Газиантеп и Сивас (Турция);

- организовывались совместные мероприятия в рамках подписанных соглашений о взаимном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях;

- участвовали в мероприятиях, проводимых Международной ассоциацией «Евразийское региональное отделение Всемирной организации объединенные города и местные власти» и Ассоциацией «Международная Ассамблея столиц и крупных городов»;

- в соответствии с Федеральным законом от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматривались 15 обращений граждан и приглашались для встречи заявители для дачи разъяснений или решения заявленных вопросов.

Раздел VI. «Жилище»

За отчетный период комиссией по жилищный вопросам проведено 17  заседаний, на которых рассмотрено 1186 заявлений граждан по вопросам: признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и постановки на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; переоформления учетных дел в связи со смертью основного заявителя; исключения из списка очередников; выделения жилых помещений по договорам социального найма; восстановления документов и заключения договоров социального найма с гражданами на жилые помещения в соответствии с решением суда; переоформления договоров социального найма с основного квартиросъемщика на члена семьи; отменены решения жилищной комиссии в части выделения жилых помещений по договорам социального найма; отменены решения комиссии в части выделения жилого помещения и обмена на другое жилое помещение.

В Департамент поступило 4278 обращений от граждан, различных организаций, учреждений по жилищным вопросам, рассмотрены и даны ответы на 4223 поступивших обращения, находятся на рассмотрении 55 писем и  заявлений, по которым проводится дополнительная работа.

Выделено за текущий год 288 жилых помещений, из них:

остронуждающиеся – 116

аварийные дома – 45

Надтеречный район - 95

коттеджи – 32

В соответствии с решением суда выделены, восстановлены документы и заключены договора социального найма с гражданами на 46 жилых помещений.

Поставлены на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 407 семей, признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2001-2015 годы по категории «участники ЛПА на ЧАЭС»; «Молодая семья» и «выезжающие из районов Крайнего Севера» 247 семей; переоформлено 13 учетных  дел в связи со смертью основного заявителя, переоформлено по заявлению нанимателя на члена семьи и в связи со смертью 2 договора социального найма, отменено решение жилищной комиссии в части выделения 16 жилых помещений по договорам социального найма, в связи с утерей документа, выдан 1 дубликат на жилое помещение, заключены 2 договора социального найма с членами семьи, в связи с утерей ордеров, произведен обмен 1 жилого помещения на другое жилое помещение.

В Департаменте осуществлен прием 14181 граждан, составлен 301 акт с выездом  на место для проверки жилищно-бытовых условий граждан.				Проверено муниципальных жилых помещений Ленинского района                     г. Грозного, в которых проживают наниматели, имеющие задолженность по оплате коммунальных услуг.

Подготовлено 67 проектов распоряжений Мэра г. Грозного.

Подготовлено и направлено 205 исковых заявлений, подготовлен проект предварительного договора с гражданами проживающих в домах, признанных аварийными. Подготовлено 14 проектов  постановления Мэрии г. Грозного. Направлено 16  заявлений об отсрочке исполнения решений суда. Направлено 1 возражение на исковое заявление. Направлено 14 заявлений об отмене решений по вновь открывшимся обстоятельствам, 5 заявлений об отмене заочных решений, заявлено 25 отказов от иска, направлено 1 заявление о выдаче решения суда, 44 заявления о выдаче исполнительных листов, 142  заявления о возобновлении гражданских дел, 30 апелляционных жалоб, 2 возражения на апелляционную жалобу, направлено 3 отзыва апелляционной жалобы, 15  частных жалоб, направлено 44 заявления об отзыве исполнительных листов в Межрайонный отдел г.Грозного УФССП России по ЧР, 7 заявлений в Межрайонный отдел УФССП России по ЧР о фактическом исполнении решении суда, подготовлено 16  информационных справок.

Подготовлен проект Предварительного договора с гражданами, проживающими в домах, признанных аварийными.

По искам Департамента жилищной политики Мэрии г. Грозного вынесено 141 решение.

Специалистами юридического отдела принято участие по 1991 гражданскому делу  в районных судах г. Грозного и по 1069  делам в Судебной коллегии Верховного суда ЧР.

Специалистами отдела приватизации муниципального жилья с января по декабрь месяц 2013 г. выдано 1662 договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан.

Раздел VII. «Агропромышленный комплекс»

ГУП госхоз «60 лет Октября» за 2013г.

Посеяно яровых:

овес – 110 га.

подсолнух – 65га

сахарная свекла – 32 га

Внесено мин. удобрений:

Гумат калия – 1446 литров:

оз. пшеница - 413га.

оз. ячмень - 200 га.

овес - 110 га.

Химическая обработка (прополка)

Тризлак – 14 кг:

оз. пшеница – 400 га,

оз. ячмень – 200 га,

овес – 110 га.

Убрано:

200 га ячменя – собрано б/вес - 417тн. (20,8 ц.с га)

413 га пшеницы – собрано б/вес - 895тн. (21,6 ц.с га)

110 га овса – собрано б/вес -180 тн. (16,3 ц.с га)

Валовой сбор б/вес составил – 1492 т.

На уборке урожая  задействовано 4 комбайна.

ГАЗ-53 – 4 ед.

КамАЗ – 1 ед.

Подготовка почвы и посев под урожай  2014г.:

Вспахано – 1230 га.

Дискование – 1230 га.

Посев озимой пшеницы – 784 га.

Из них 100 га. элита сорт «Грация»

Озимый ячмень - 296га.

Всего посев озимых под  урожай -2014-1080 га

Подготовлено под посев яровых 150 га.

За 2013г. Мэрией г. Грозного МУСП «Столичный» оказана инвесторская помощь ГУП госхоз «60 лет Октября»:

- Трактора ХТЗ – 2ед.

- Газ-53А – 1 ед.

- Прицепной инвентарь: сеялки – 2 ед; культиватор(КП-3,6) – 1 ед.

| 1 | Амм. селитра | 60тн. | 600000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 600000 руб. |  |

Раздел VIII. «Административно-правовая практика»

Подготовлены и проведены заседания и рабочие встречи комиссий:

Антитеррористическая комиссия г. Грозного – проведено 4 заседания;

Антинаркотическая комиссия г.Грозного – проведено 4 заседания;

Комиссия по противодействию коррупции в органах местного самоуправления г.Грозного – проведено 4 заседания;

Комиссия по профилактике правонарушений – проведено 4 заседания;

Штаб по координации деятельности добровольных народных дружин (ДНД) –  проведено 5 рабочих встреч.

Подготовлены и утверждены постановления и распоряжения Мэра                       г. Грозного:

- общее количество принятых нормативно-правовых актов –  11 НПА.

В настоящее время находящихся в рядах незаконных вооруженных формирований жителей г. Грозного 21 человек. Примкнувших к НВФ  (жителей г. Грозного) по состоянию на 25.12.2013г. не выявлено.

Сведения о жителях г. Грозного находящихся в рядах незаконных вооруженных формирований (НВФ) по состоянию на 31.12.2013г.

| ОП-1 по Ленинскому району УМВД Росси по г. Грозный (8 чел.) |
| --- |
| № | ФИО | г.р. | состояние |
| 1 | Зубайраев Зиявдин Зайндиевич | 1991 |  |
| 2 | Сайдалиев Муса Дорсенкаевич | 1983 |  |
| 3 | Хункарханов Ислам Ахмадович | 1984 |  |
| 4 | Магомадов Зелимхан Аднанович | 1990 |  |
| 5 | Танкаев Илес Маулиевич | 1991 |  |
| 6 | Эльмурзаев Магомед Кайсович | 1972 |  |
| 7 | Вагапов Иса Адамович | 1985 |  |
| 8 | Вазарханов Юсуп Аптиевич | 1984 |  |
| ОП-2 по Октябрьскому району УМВД России по г. Грозный (4 чел.) |
| 9 | Цакаев Амхад Умарсолтович | 1988 |  |
| 10 | Мехтиев Муслим Эдуардович | 1984 |  |
| 11 | Хажиханов Ханпаш Владимирович | 1983 |  |
| 12 | Авдаев Шамиль Магометович | 1988 |  |
| ОП-3 по Заводскому району УМВД России по г. Грозный (3 чел.) |
| 13 | Сулейманов Имран Абдулвахидович | 1974 |  |
| 14 | Арцуев Лом-Али Асланбекович | 1983 |  |
| 15 | Очерхаджиев Аслан Ибрагимович | 1979 |  |
| ОП-4 по Старопромысловскому району УМВД России по г. Грозный (6 чел.) |
| 16 | Арсалиев Ислам Абдулисович | 1979 |  |
| 17 | Ибрагимов Ислам Муддинович | 1984 |  |
| 18 | Масаев Мурад Кюраевич | 1988 |  |
| 19 | Сайтаев Адам Абасович | 1987 |  |
| 20 | Цураев Анзор Сейтахметович | 1990 |  |
| 21 | Гугаев Супьян Рамзанович | 1985 |  |
| Итого: 21 чел. |

Сведения о лицах числящихся, как ушедшие из дома с целью вступления в экстремистские группировки за рубеж (в Сирию) по состоянию на 31.12.2013г.

| № | ФИО | г.р. | состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП-1 (по Ленинскому району) |
| 1 | Хизриев Магомед Заурбекович |  |  |
| 2 | Вацанаев Ислам Супьянович |  |  |
| 3 | Бисиев Зелимхан Касумович | 1990 |  |
| 4 | Мусаев Сайд-Альви Ахмедович | 1989 |  |
| 5 | Бацаев Сайд-Ахмед Султанович | 1988 |  |
| 6 | Алханов Асламбек Русланович |  |  |
| ОП-2 (по Октябрьскому району) (0 чел.) |
| ОП-3 (по Заводскому району) (1 чел.) |
| 7 | Мерзоев Абубакар Абулейсович | 1991 |  |
| ОП-4 (по Старопромысловскому району) (8 чел.) |
| 8 | Магомадов Магомед Сайтахмедович | 1994 |  |
| 9 | Сасуев Ибрагим Абубакарович | 1986 |  |
| 10 | Махаев Сулейман Сонкаевич | 1992 |  |
| 11 | Нурбиев Ризван Суламбекович | 1991 |  |
| 12 | Нурбиев Дук-Ваха Суламбекович | 1983 |  |
| 13 | Чергизов Шамиль Лечаевич | 1990 |  |
| 14 | Чергизов Имам Сайханович | 1990 |  |
| 15 | Тадашев Шамхан Хаважевич | 1991 |  |

По состоянию на 25 декабря 2013 года числящихся, как ушедшие из дома с целью вступления в экстремистские группировки за рубеж (в Сирию) 15 человек.

Во исполнение  Закона Чеченской Республики от 20 ноября 2009 года № 67 – РЗ «О добровольных народных дружинах»  и постановления Мэра г. Грозного от 12 марта 2010 года № 37 «О добровольных народных дружинах по охране общественного порядка в городе Грозном» в районах города созданы добровольные народные дружины. Общее количество добровольных народных дружинников на территории г. Грозного 32 человека.

| №№ п\п | раскрыто преступлений согласно оперативных сводок | Всего задержано правонарушителей | Проведено профилактических бесед о недопущении и пресечении правонарушений(подворный обход) | Обеспечено ООП при проведении общественных праздничных и спортивных мероприятий в г. Грозном | Проведено дежурств на территории района по охране общественного порядка | Проверено чердаков и подвалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за совершение административного правонарушения | За совершения преступления | за мелкое хулиганство | за распитие спиртных напитков в общественном месте | за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте | среди несовершенно- летних | с неблагополучными семьями | с хроническими алкоголиками | с наркоманами | с условно осужденными |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ленинский район |
|  | 0 | 52 | 58 | 39 | 49 | 26 |
| Октябрьский район |
|  | 0 | 65 | 347 | 147 | 241 | 222 |
| Заводской район |
|  | 0 | 121 | 161 | 224 | 73 | 443 |
| Старопромысловский район |
|  | 0 | 22 | 51 | 20 | 104 | 115 |
| Итого |  | 260 | 617 | 430 | 467 | 806 |

Информация

о наркоситуации на территории г.Грозного по состоянию на 31.12.2013г.

| Наименование района | Задержано лиц связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Из числа сотрудников выявленных в употреблении наркотических средств | Совершивших административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | Совершено преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | Изъято наркотических средств (грамм) | Ликвидировано очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | Несовершеннолетние лица, употребляющие наркотические и психотропные вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УМВД России по г.Грозный | УФСКН РФ по ЧР |  |  |  |  |  |
| Ленинский район | 31 | 0 | 0 | 9 | 41 | 4736 грамм | 0 | 0 |
| Заводской район | 18 | 0 | 0 | 8 | 19 | 877 грамм | 0 | 0 |
| Октябрьский район | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 | 112грамм | 0 | 0 |
| Старопромысловский район | 16 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1721 грамм | 0 | 0 |
| Итого по г.Грозному | 79 | 0 | 0 | 39 | 92 | 7446 грамм | 0 | 0 |

Информация

о состоянии преступности на территории г.Грозного по состоянию на 31.12.2013г.

| Наименование | Зарегистрировано всего преступлений по всем линиям | По линиям: | Раскрыто по всем линиям | Общая раскрываемость % | Задействовано сотрудников на мероприятиях , по охране общественного порядка и безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | криминальная полиция | полиция общественной безопасности |  |  |  |
| г.Грозный | 1034 преступлений | 789 преступлений, из них раскрыто 421 преступлений. | 236 преступлений, из них раскрыто 196 преступ- лений. | 421, остаток 214 не раскрытых преступлений | 92,9 % | 23472 сотрудников УМВД России по г.Грозный. |

Административные комиссии районов г. Грозного по состоянию на                31 декабря 2013 года имеют следующие показатели работы:

|  | состоя лось заседаний комиссии | рассмот рено материа лов | оштрафо вано | предупреждений | сумма штрафов подлежащих уплате | Уплачено штрафов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район | 24 | 546 | 463 | 83 | 304500 | 75000 |
| Заводской район | 17 | 506 | 445 | 61 | 387700 | 48800 |
| Октябрьский район | 23 | 558 | 493 | 61 | 266500 | 60500 |
| Старопромысловский район | 20 | 685 | 593 | 92 | 293500 | 17000 |
| ИТОГО: | 84 | 2295 | 1994 | 297 | 1252200 | 201300 |

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998г., «О воинской обязанности и военной службе» ФЗ-№53 с 01 октября по 31 декабря 2013г. проводится призыв граждан на военную службу.

В подготовительный период проведены следующие мероприятия:

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 20.09.2013г. №174 и постановление Мэра г.Грозного от 25.09.2013г. №117  утверждены основной и резервный состав призывной комиссии. Данная призывная комиссия работает согласно графику, утвержденному Мэром г.Грозного.

По состоянию на 25.12.2013г.

| Подлежит вызову на призывную комиссию, всего: | 1050 |
| --- | --- |
| Вынесено решений о годности к в/службе, всего: | 970 |
| Из них: | - по категории годности А | 794 |
|  | - по категории годности Б | 2 |
|  | - по категории годности В | 10 |
|  | - по категории годности Г | 1 |
|  | - по категории годности Д | 10 |
| Направлено на мед.обследование с начала призыва, всего: | 21 |
| Из них- возвращено с обследования за последнюю неделю, всего: | 21 |
| Вынесено решений о призыве на в/службу, всего: | 926 |
| Освобождено от в/службы, всего: | 20 |
| Из них: | - по категории годности В | 10 |
|  | - по категории годности Д | 10 |
| Предоставлено отсрочек от призыва, всего: | 24 |
| - по семейному положению | 1 |
| - для продолжения образования | 22 |
| - по состоянию здоровья | 1 |

Юридическим отделом Мэрии г.Грозного (далее - отдел) за отчетный период  проделана следующая работа.

## Отделом рассматриваются проекты муниципальных нормативных актов, принимаемых Мэрией г.Грозного и Советом депутатов г.Грозного, на предмет соответствия их действующему федеральному законодательству, законодательству Чеченской Республики, муниципальным нормативным правовым актам города Грозного, а также на предмет соблюдения общепринятых в нормотворческой деятельности правил юридической техники.

Так, за отчетный период отделом рассмотрено:

- проекты постановлений и распоряжений Мэрии г.Грозного в количестве 1541, из них 413 по кадровым вопросам.

- проекты решений Совета депутатов г.Грозного в количестве 37.

Из них на проекты муниципальных правовых актов нормативного характера дано 228 правовых заключений.

- Для приведения муниципальных правовых актов в соответствие                                с действующим законодательством отделом разработаны и внесены на рассмотрение 37 проектов постановлений  и распоряжений Мэрии г.Грозного.

- Согласно Плана нормотворческой деятельности Мэрии г.Грозного отделом разработано и внесено на рассмотрение 3 проекта муниципальных правовых актов Мэрии г.Грозного.

- Проверены на предмет соответствия действующему законодательству 162 проекта договоров (муниципальных контрактов) и дополнительных соглашений к ним.

- Рассмотрено 55 писем руководителей предприятий, учреждений, организаций и районных префектур. По ним приняты соответствующие меры.

- Проведен прием 472 граждан.

- Рассмотрены 55 протестов, представлений и 1 требование прокуратуры.

- Отдел осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры в сфере антикоррупционного законодательства. Так, за отчетный период отделом направлены в прокуратуру Ленинского района г.Грозного 148 проектов муниципальных нормативных правовых актов на антикоррупционную экспертизу.

- Отдел (сотрудники) представляет интересы Мэрии г.Грозного                                   в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

За отчетный период в производстве юридического отдела находилось 78 дел. По указанным делам принято участие в 71 судебном  заседании.

Раздел  IX.   «Социальная сфера»

Образование

В  2013-2014 учебном году  функционируют  53  учреждения

образования, из них:

- школ –  45

- гимназий – 5

- лицей – 1

- вечерняя школа – 1

- коррекционная школа – 1

Всего учащихся – 44 682

Численность педработников – 3 612

Информация о  строительно-восстановительных работах

- Ведется новое строительство -  2  школы

(СОШ № 34,   школа по Петропавловскому шоссе (строительные работы   приостановлены в связи с отсутствием финансирования).

Культура

В г. Грозном функционируют 20 учреждений:

- централизованная библиотечная система  - 1 (18 филиалов, ЦГБ)

- домов культуры					 - 3

- школ дополнительного образования	- 12

- централизованная клубная система            - 1 (7 ДК,  автоклуб)

- творческие коллективы				  -2

- культурно-развлекательный центр             - 1

Всего учащихся – 1 500 чел.

Всего работников – 555 чел, из них педагогических работников – 130 чел.

В приспособленных и арендуемых помещениях временно находятся 11 учреждений

(филиалы библиотек №  30,   Центральная школа искусств № 1, Детская школа искусств №№ 2,  6, 7, 10, ДХШ № №1, 2, ДК «Кавказ», ДК «Алхан-Чурт», библиотека Алхан-Чурт)

Дошкольные учреждения г. Грозного

В г. Грозном  всего – 50 учреждений, из них:

- функционирует – 48

- не функционирует – 2  (требуется ремонт и восстановление)

- в приспособленном здании – 1 (МБДОУ «Теремок»)

- в арендованном здании – 1 (МБДОУ «Росинка № 28»)

- кол-во мест – 7 020 чел.

- всего детей 12 031  чел.

- кол-во педагогических работников – 1 283 чел.

- кол-во младшего персонала – 1 961 чел.

Детские спортивные школы

Всего детских спортивных школ – 9

ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) – 8

СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва) – 1

из них:

- Ленинский район – 6

- Заводской район – 1

- Октябрьский район – 1

- Старопромысловский район – 1

Численность занятых спортом детей – 14 447

Численность тренеров – 217

ЗАГСы

| № п/п | Административные районы | регистрация рождения (чел.) | умерло (чел.) | регистрация брака | расторжение брака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заводской | 2 369 | 236 | 249 | 51 |
| 2. | Ленинский | 718 | 876 | 409 | 86 |
| 3. | Октябрьский | 2 306 | 338 | 329 | 69 |
| 4. | Старопромысловский | 745 | 380 | 340 | 69 |
| 5. | Городской Дворец Бракосочетаний | 2 715 | - | 461 | 79 |
|  | Итого: | 8 853 | 1 830 | 1 788 | 325 |

Получатели пенсий

Пенсионеров всего –73 054 чел.

Из них:

Заводской район – 14 844 чел.

Ленинский район – 23 700 чел.

Октябрьский район –18 752 чел.

Старопромысловский район – 15 768 чел.

Средний размер пенсии:

по старости – 9499,89 руб.

по инвалидности – 7136,27 руб.

по случаю потери кормильца – 3 458,18 руб.

социальная пенсия – 7 369,34 руб.

Информация о мечетях

Всего по г. Грозному 40 мечетей:

Заводской район – 7

Ленинский район – 13

Октябрьский район –11

Старопромысловский район – 9

Информация по примирению кровников г. Грозного

| № п/п | Количество конфликтов кровников | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | примирено | осталось примирить | Не подлежит рассмотрению |
| Заводской район |
|  | 8 | 7 | - | 1 |
| Ленинский район |
| 2. | 14 | 13 | 1 | - |
| Октябрьский район |
| 3. | 7 | 6 | 1 | - |
| Старопромысловский район |
| 4. | 10 | 10 | - | - |
| Итого по городу | 39 | 36 | 2 | 1 |

ИНФОРМАЦИЯ

по несовершеннолетним детям

На профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних в ПДН районов г. Грозного по состоянию на 01.01.2013г. состояло  – 19 чел., на 01.01.2014г. детей, состоящих на профилактическом учете – 7 чел.

Количество семей, находящихся в социально опасном положении,  на 01.01.2014г. составляет 7.

Информация

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи г. Грозного

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.

Образование

В рамках реализации программы «Духовно-нравственное воспитание учащихся  образовательных учреждений г. Грозного на 2011-2015гг.» Департаментом образования г. Грозного выполняется комплекс мероприятий  по повышению общественного статуса духовно-нравственных ценностей, обновления содержания и структуры воспитания, на основе углубления его гуманистической направленности, всемерного использования педагогического потенциала, национальных традиций и передового опыта педагогики. С участием представителей  правоохранительных органов, общественности и духовенства организованы и проведены встречи с педагогическими коллективами образовательных учреждений, учащимися и их родителями  по  духовно-нравственному воспитанию учащихся.  Департаментом образования проведено  2 392 мероприятия с охватом 146 278 учащихся.

При поддержке Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова в                           г. Грозном создан патриотический отряд «Юные Кадыровцы», в состав которого входит 571 учащийся.

Во всех учреждениях образования проведены родительские собрания по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений, формирования культуры поведения, здорового образа жизни. Работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи ведется постоянно,  так как она является неотъемлемой частью  культуры чеченцев.

Кадиями и имамами города регулярно проводятся беседы во всех общеобразовательных учреждениях, ВУЗах, ССУЗах.

Программа реализуется всеми образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования г. Грозного. Руководством республики и города создаются все условия для успешного внедрения и реализации деятельности по духовно-нравственному и гражданско–патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Позитивные стороны отмечаются в совместной деятельности педагогических коллективов с имамами мечетей, с инспекторами по делам несовершеннолетних, с семьями  обучающихся, направленные на создание единой комплексной системы духовно-нравственного и гражданско–патриотического воспитания детей в образовательных учреждениях                          г. Грозного.

Культура

В целях реализации указанной программы за отчетный период Департаментом культуры проведено 534 мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи города, в которых приняли участие                     63 607 человек (развлекательные мероприятия, благотворительные акции, конкурсы, выставки, утренники, просветительские беседы и т.д.).

Формируется прочный интерес учащихся к истории, культуре, традициям и обычаям нашего народа.

Спорт

За 2013 год проведено 146 спортивных мероприятий (задействовано 10 526  человек в возрасте 7-25 лет), направленных на развитие массового спорта и духовно-нравственное воспитание молодежи. Перед началом всех соревнований со спортсменами проводят  разъяснительные  беседы  имамы районных мечетей.

Повысился уровень формирования принципов здорового образа жизни у детей и подростков: все больше и больше подростков вовлекаются в спортивные школы, секции, кружки.

В соответствии с графиками в районах г. Грозного проведены сходы граждан с привлечением депутатов, представителей общественных и религиозных организаций, аппарата уполномоченного по правам человека, представителей ОВД УФСНК и СМИ. Во всех мечетях города еженедельно проводятся разъяснительные беседы, направленные на эффективное противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму, укреплению межэтнического и межконфессионального сотрудничества; о недопущении вступления молодежи в ряды НВФ, о вреде наркомании и алкоголизма, по профилактике и предупреждению социально-значимых заболеваний и т.д.

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться было и остается важнейшим условием успешного развития республики.

В результате реализации указанных программ за 2013 год проведено                    3 072 мероприятия с охватом 220 411 чел.

Информация

о работе, проводимой Мэрией г. Грозного, для поддержки

ветеранов ВОВ

В г. Грозном проживает 14 участников Великой Отечественной войны,

116  вдов ветеранов ВОВ, 54 труженика тыла.

Из 14 участников  ВОВ:

12 человек получили субсидии на улучшение жилищных условий;

2 человека отказались от получения субсидии.

Значимые мероприятия в области социальной сферы г. Грозного

На площади перед ТРК «Грозный-Сити» прошла праздничная программа, посвященная  Дню чеченской молодежи «Город молодых сердец».

На площади имени А.Ш. Кадырова прошла праздничная программа, посвященная Дню города Грозного «С днем рождения, любимый город».

На летней сцене комплекса высотных зданий «Грозный Сити» прошел праздничный концерт, посвященный Дню города Грозного.

В государственном театрально-концертном зале прошел отчетный концерт телевизионного музыкального проекта «Парад голосов».

На площади имени А.Ш. Кадырова прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «В единстве наша сила!»

В ДК «Оргтехника» прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.

В МУ «Психоневрологический центр реабилитации и лечения детей» проведено праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.

В ДК «Оргтехника»  подготовлена концертная программа ко Дню Конституции РФ  «Мы граждане великой России».

В  ДК имени Ш. Эдисултанова проведена концертная программа ко Дню конституции РФ «Законность и порядок».

В Драматическом театре им. Х. Нурадилова состоялась церемония вручения грантов Мэра города Грозного в сфере культуры и искусства.

В Мэрии г. Грозного  состоялась церемония вручения грантов Мэра города Грозного в сфере дошкольного образования.

В  ДК имени Ш. Эдисултанова  проведена Городская елка для детей погибших сотрудников органов внутренних дел «Чудеса у новогодней елки».

В парке перед комплексом высотных зданий «Грозный Сити» состоялось театрализованное открытие Главной Елки города «С Новым годом, столица!».

В государственном театрально-концертном зале прошел  финальный гала – концерт молодежного музыкального проекта «Парад голосов».

В парковой зоне, прилегающей к комплексу высотных зданий «Грозный Сити», проведено театрализованное представление «Мир волшебства».

В парковой зоне, прилегающей к комплексу высотных зданий «Грозный Сити», проведена праздничная Новогодняя развлекательная программа для жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь «С Новым Годом, Грозный!».

Раздел X.  «Предпринимательство»

На территории г. Грозного, согласно представленным префектурами районов дислокациям в 2013 году функционирует 3180 объектов малого и среднего предпринимательства. Из них;

- магазины – 1987;

- кафе/рестораны – 370;

- аптеки – 139;

- АЗС/СТО/автомойки – 317;

- бытовое обслуживание – 254;

- торговые базы – 19;

- медицинское обслуживание – 27;

- хлебобулочные комбинаты/пекарни – 27;

- цеха – 40.

Количество индивидуальных предпринимателей зарегистрированных и осуществляющих деятельность в г. Грозном на 01.01.2014 г. – 8903.

Раздел XI.  «Делопроизводство»

| За 2013г. в отдел делопроизводства поступило: |
| --- |
| Указов Главы Чеченской Республики, из них: | 35 |
|  | - контроль | 0 |
|  | - для сведения | 32 |
|  | - в работе | 1 |
|  | - исполнено | 2 |
| Распоряжений Главы Чеченской Республики, из них: | 26 |
|  | - контроль | 0 |
|  | - для сведения | 9 |
|  | - в работе | 3 |
|  | - исполнено | 14 |
| Законов Чеченской Республики, из них: | 16 |
|  | - для сведения | 16 |
|  | - в работе | 0 |
| Постановлений Правительства Чеченской Республики, из них: | 67 |
|  | - для сведения | 54 |
|  | - в работе | 9 |
|  | - исполнено | 4 |
| Распоряжений Правительства Чеченской Республики, из них: | 47 |
|  | - для сведения | 35 |
|  | - в работе | 6 |
|  | - исполнено | 6 |
| Решений Совета депутатов г. Грозного, из них: | 83 |
|  | - для сведения | 83 |
|  | - в работе | 0 |
| Всего издано постановлений Мэрии г.Грозного | 156 |
|  | - о создании комиссий | 1 |

| Всего издано распоряжений Мэрии г.Грозного, из них: | 1132 |
| --- | --- |
|  | - о создании комиссий | 0 |

Все постановления и распоряжения Мэрии г.Грозного (1288) зарегистрированы и отправлены по адресам.

|  | За 2013 год в отделе делопроизводства было зарегистрировано | 7680 |
| --- | --- | --- |
|  | писем входящей корреспонденции |  |

| от Председателя Правительства Чеченской Республики | 44 |
| --- | --- |
| из них: |  |  |
|  | - исполнено | 41 |
|  | - в работе | 3 |
|  | - для сведения | 0 |

| от Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, | 53 |
| --- | --- |
| из них: |  |  |
|  | - исполнено | 47 |
|  | - в работе | 6 |
|  | - для сведения | 0 |

| из Администрации Главы и Правительства ЧР, | 756 |
| --- | --- |
| из них: |  |  |
|  | - контрольных писем | 343 |
|  | - исполнено | 335 |
|  | - в работе | 8 |

Также за 2013 год было зарегистрировано и отправлено 5488 писем исходящей корреспонденции.

Раздел XI.  «Обращение граждан»

Работа с обращениями граждан  в Мэрии города Грозного ведется в соответствии с ФЗ№59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и РЗ№12 «О порядке рассмотрения обращений граждан ЧР».

С устными и письменными обращениями с января по декабрь 2013 года  в Мэрию обратилось 85488  граждан.

Из них:

- 34454 обращений граждан решено положительно, что составляет                         40,3 %  от числа граждан, обратившихся в Мэрию г. Грозного.

- 1652 - гражданам отказано (1,9%)

- 49011 - гражданам разъяснено (57,3 %)

- 371 - обращение граждан на рассмотрении (0,4%)

Из них:

С устными обращениями в Мэрию г. Грозного обратилось 70936  граждан.

Обращения  29141  граждан решены положительно, что составляет 41 %   от общего числа граждан, обратившихся в Мэрию.

Письменных обращений от граждан и с Правительства Чеченской Республики поступило – 14281.

Обращения – 5313 граждан решены положительно, что составляет 37,2% от общего числа письменных обращений граждан, поступивших в Мэрию                      г. Грозного.

В ЕДДС при отделе ГО и ЧС Мэрии г.Грозного поступило 8212  обращения, из них:

7963 – решено положительно;

183 – в работе

62 - разъяснено

Мэром г. Грозного И.В. Кадыровым на приемах граждан по личным вопросам в Мэрии и на выездных приемах в префектурах г. Грозного    принято 271 граждан.

Из них:

76 обращений - решено положительно

186  гражданам - разъяснено

9  обращений - на рассмотрении

В общероссийский день приема граждан 12 декабря 2013 года в Мэрии                 г. Грозного принято 27 граждан. Направлено из других учреждений 8 граждан, из них 5 граждан на прием не явились.

Всем принятым гражданам даны ответы по существу поставленного вопроса.

Начальник отдела

организационной и контрольной

работы Мэрии г.Грозного	          					С-М.К. Берсанукаев