МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного»

на 2016 - 2020 годы

**Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство**

**города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» |
| Подпрограммы | 1. «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного» 3. «Экология и окружающая среда» 4. «Теплоснабжение» 5. «Водоснабжение и водоотведение» 6. «Содержание лифтового хозяйства» 7. «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» 8. «Жилье для российской семьи» 9. «Переселение граждан из оползневых зон» 10. «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрия города Грозного |
| Соисполнители |  |
| Цель | Развитие городского хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан. |
| Задачи программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых многоквартирных домах на территории города Грозного; 2. Повышение качества жизни населения и создание условий для инновационного развития городского округа «город Грозный» за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере муниципального образования; 3. Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услугах утилизации (захоронения) ТБО. Обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО; 4. Обеспечение надежной и эффективной работы системы теплоснабжения города Грозного, ее развитие с учетом потребности, обеспечение потребителей услугой теплоснабжения, отвечающей по качеству установленным нормативным требованиям; 5. Обеспечение надежной и эффективной работы системы водоснабжения и водоотведения города, обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям; 6. Создание безопасных комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде путем создания необходимых условий по обеспечению безопасности эксплуатации лифтового хозяйства, замены лифтовых установок, отработавших нормативный срок эксплуатации; 7. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан, тем самым улучшение эпидемиологической обстановки и снижение социальной напряженности, ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым; 8. Формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности на территории города Грозного; 9. Комплексное решение проблемы по отселению жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам; 10. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и повышение эффективности в сфере инженерно-коммунальной инфраструктуры города. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2016-2020 гг.  Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 966 558,785 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):  2016 год – 243 472,160 тыс.руб.;  2017 год – 167 764,653 тыс.руб.;  2018 год – 176 152,886 тыс.руб;  2019 год – 184 960,530 тыс.руб.;  2020 год – 194 208,556 тыс.руб.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации муниципальной программы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений.  Будет обеспечено:   * планомерное развитие территории городского округа; * активизация строительства и привлечения инвестиций; * надежная работа систем коммунальной инфраструктуры; * повышение качества жилищно-коммунальных услуг.   Повысится удовлетворенность горожан деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. |

**Подпрограмма «Содержание и капитальный ремонт**

**жилищного фонда города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание и капитальный ремонт жилищного фонда города Грозного» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного - |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых многоквартирных домах на территории города Грозного |
| Задачи | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;  Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц;  Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, человек;  Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы - 2016-2020 гг.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 21 000,000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Всего | | | 2016 г. | 21 000,000 | | 2017 г. | 22 050,000 | | 2018 г. | 23 152,500 | | 2019 г. | 24 310,125 | | 2020 г. | 25 525,631 | | Итого 2016-2020 гг. | 116 038,256 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:   * повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан за счет проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.   Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:   * экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; * социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;   Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Принятие Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F083F5BEE066FF6E1FB4BC9BF06DE7C1E9FE262E22E6E0643C66991A3ApCv6U) от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В 2008-2014 годах программа государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) являлась основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда. За указанный период в городе Грозном с использованием средств Фонда ЖКХ проведен капитальный ремонт 42 многоквартирных домов общей площадью 185 тыс. кв. м, что позволило улучшить условия проживания для 9 864 человек.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основная цель подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых многоквартирных домах на территории города Грозного.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Основные индикаторы подпрограммы:

Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц;

Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, человек;

Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

Оплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда;

Ведение реестра муниципального жилищного фонда;

Приобретение детских игровых площадок.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказания муниципальных услуг не выдаются.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 116 038,256 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 21 000,000 тыс. рублей;

в 2017 году – 22 050,000 тыс. рублей;

в 2018 году – 23 152,500 тыс. рублей;

в 2019 году – 24 310,125 тыс. рублей;

в 2020 году – 25 525,631 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
|  |

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности.**

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан за счет проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

экономический эффект – сокращение потребления ресурсов за счет установки ресурсосберегающего оборудования при выполнении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

социальный эффект – повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Грозного» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Мэрия города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Повышение качества жизни населения и создание условий для инновационного развития городского округа «город Грозный» за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере муниципального образования |
| Задачи | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;  Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;  Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в экономике и социальной сфере городского округа «город Грозный»;  Развитие рынка энергосервисных услуг на территории городского округа «город Грозный»;  Проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений городского округа «город Грозный»;  Пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые показатели (индикаторы) | Удовлетворение прироста энергопотребления за счет снижения энергоемкости муниципального продукта к 2020 году на 40% по отношению к уровню 2007 года;  Сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства к 2020 году на 20% к уровню 2010 года;  Снижение объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за счет осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не менее чем на 15% к 2020 году по отношению к уровню 2009 года;  Развитие рынка энергосервисных услуг. |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Бюджет города Грозного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  | | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате реализации Подпрограммы ожидаются:  экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении – 32,484 тыс. т.у.т. (всего 118 480,37 тыс. руб.), в том числе:  экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении – 5,717 тыс. т у.т. (309 55,71 тыс. руб.);  экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении – 14,609 тыс. т.у.т. (77 606,49 тыс. руб.);  экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – 12,095 тыс. т.у.т. (5 796,98 тыс. руб.);  экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – 181,46 тыс. куб. м (2 321,19 тыс. руб.) |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 января 2009 года № 1-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития городского округа, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих мероприятий.

Подпрограмма направлена на улучшение качества жизни населения и переход городского округа «город Грозный» на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче, потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и социальной сферы.

В условиях наличия ограниченных энергетических ресурсов динамичное развитие муниципальной экономики невозможно без проведения взвешенной и результативной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности их использования. Поэтому меры, направленные на улучшение энергетической эффективности, должны стать важнейшим элементом новой энергетической политики города в структуре приоритетов его социально-экономического развития.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основная цель подпрограммы повышение качества жизни населения и создание условий для инновационного развития городского округа «город Грозный» за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере муниципального образования.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в экономике и социальной сфере городского округа «город Грозный»;

развитие рынка энергосервисных услуг на территории городского округа «город Грозный»;

проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений городского округа «город Грозный»;

развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий;

пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

Основные индикаторы подпрограммы:

Удовлетворение прироста энергопотребления за счет снижения энергоемкости муниципального продукта к 2020 году на 40% по отношению к уровню 2007 года;

Сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства к 2020 году на 20% к уровню 2010 года;

Снижение объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за счет осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не менее чем на 15% к 2020 году по отношению к уровню 2009 года;

Развитие рынка энергосервисных услуг.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

завершение оснащения муниципальных учреждений и иных организациях с участием городского округа «город Грозный» приборами учета энергетических ресурсов;

разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем;

проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности хозяйствующих субъектов;

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере города, предполагающее реализацию высоко затратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

проведение мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирование методических основ и информационного сопровождения реализации подпрограммы;

мероприятия, направленные на поддержку и развитие достигнутого уровня энергосбережения и повышения энергетической эффективности, прежде всего, за счет реализации мер экономического стимулирования и внедрения новейших энергосберегающих технологий и оборудования;

ввод в эксплуатацию и развитие новых объектов тепло- и электроэнергетики, в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности.**

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении – 32,484 тыс. т.у.т. (всего 118 480,37 тыс. руб.), в том числе:

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении – 5,717 тыс. т у.т. (309 55,71 тыс. руб.);

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении – 14,609 тыс. т.у.т. (77 606,49 тыс. руб.);

экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – 12,095 тыс. т.у.т. (5 796,98 тыс. руб.);

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – 181,46 тыс. куб. м (2 321,19 тыс. руб.)

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

## Подпрограмма «Экология и окружающая среда»

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Экология и окружающая среда |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители |  |
| Цель | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услугах утилизации (захоронения) ТБО.  Обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО. |
| Задачи | 1) Обеспечить утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, вывозимых собственными силами;  2) Обеспечить утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, привезенных по талонам, транспортом других предприятий;  3) Повышение уровня санитарной безопасности;  4) Ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления;  5) Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания;  6) Обустройство скотомогильника (яма Беккари) для предотвращения угрозы возникновения и распространения заразных болезней и биологического загрязнения окружающей среды |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, вывозимых собственными силами, в объеме;  2) Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, привезенных по талонам, транспортом других предприятий, в объеме;  3) Сокращение численности безнадзорных животных с соблюдением принципов гуманности;  4) Количество обустроенных скотомогильников и биотермических ям, единиц;  5) Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации 2016-2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 25 417,904 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Всего | | | 2016 г. | 4 600,000 | | 2017 г. | 4 830,000 | | 2018 г. | 5 071,500 | | 2019 г. | 5 325,075 | | 2020 г. | 5 591,329 | | Итого 2016-2020 гг. | 25 417,904 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:   * Совершенствование системы утилизации бытовых отходов; * Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством городской среды путем совершенствования систем по содержанию и утилизации бездомных животных; * Улучшение санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории города Грозного.   Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

В целях организации сбора и утилизации отходов постановлением Мэрии города Грозного от 11.08.2015 года № 49 утвержден Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории города Грозного.

Размещение твердых бытовых отходов производится на полигоне твердых бытовых отходов города Грозного. Полигон находится в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия города Грозного «Вторсырье». Переработка бытовых и промышленных отходов в городе не производится.

Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов на территории города осуществляют частные организации. Благодаря хорошей организации работ, сбор и вывоз ТБО производится согласно утвержденным графикам.

Ежегодно осуществляется ремонт (замена) контейнерных площадок и благоустройство прилегающих к ним территорий, производятся работы по строительству контейнерных площадок. По согласованию с собственниками жилых помещений многоквартирных домов и частных домовладений принимаются и реализуются решения о бес контейнерном способе сбора твердых бытовых отходов.

Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории городского округа образуется свыше \_\_\_\_ несанкционированных свалок мусора.

В целях улучшения санитарного и экологического состояния городских территорий планируется строительство питомника для содержания бродячих собак и обустройство скотомогильника для предотвращения угрозы возникновения и распространения заразных болезней и биологического загрязнения окружающей среды.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основные цели подпрограммы - Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услугах утилизации (захоронения) ТБО.

Обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечить утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, вывозимых собственными силами;

Обеспечить утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, привезенных по талонам, транспортом других предприятий;

Повышение уровня санитарной безопасности;

Ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления;

Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания;

Обустройство скотомогильника (яма Беккари) для предотвращения угрозы возникновения и распространения заразных болезней и биологического загрязнения окружающей среды.

**3. Целевые показатели (индикаторы)**

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, вывозимых собственными силами, в объеме;

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, привезенных по талонам, транспортом других предприятий, в объеме;

Сокращение численности безнадзорных животных с соблюдением принципов гуманности;

Количество обустроенных скотомогильников и биотермических ям, единиц;

Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**5. Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов;

Организация системного отлова безнадзорных животных, для дальнейшего содержания и стерилизации;

Обустройство скотомогильников и биотермических ям;

Организация похорон и содержание мест захоронения.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**6. Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

Муниципальные учреждения в рамках подпрограммы не оказывают муниципальные услуги.

1. **Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета города Грозного.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 25 417,904 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 4 600,000 тыс.руб.;

2017 год – 4 830,000 тыс.руб.;

2018 год – 5 071,500 тыс.руб.;

2019 год – 5 325,075 тыс.руб.;

2020 год – 5 591,329 тыс.руб..

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

Совершенствование системы утилизации бытовых отходов;

Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством городской среды путем совершенствования систем по содержанию и утилизации бездомных животных;

Улучшение санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки на территории города Грозного.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

## Подпрограмма «Теплоснабжение города Грозного»

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Теплоснабжение города Грозного |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства города Грозного |
| Соисполнители |  |
| Цель | Обеспечение надежной и эффективной работы системы теплоснабжения города Грозного, ее развитие с учетом потребности, обеспечение потребителей услугой теплоснабжения, отвечающей по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи | 1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы теплоснабжения города Грозного; 2. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения города Грозного; 3. Повышение качества предоставляемых потребителям услуг теплоснабжения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов;  2) Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, единиц;  3) Количество порывов на системах теплоснабжения, единиц  4) Доля потребителей в жилых многоквартирных домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения, процентов;  5) Удельный вес сетей теплоснабжения нуждающихся замене, процентов;  6) Износ сетей горячего водоснабжения, процентов;  7) Количество аварийных ситуаций на системах горячего водоснабжения, единиц;  8) Количество порывов на системах горячего водоснабжения, единиц;  9) Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту превышает установленный нормативных срок для выполнения профилактических работ, процентов;  10) Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов, процентов;  11) Доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учета, установленных в центральных тепловых пунктах, процентов;  12) Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, млн.руб.;  13) Увеличение сборов за оплату услуг теплоснабжения от физических и юридических лиц, процентов;  14) Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги теплоснабжения, процентов;  15) Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, единиц. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации 2016 - 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016 - 2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | бюджет города Грозного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  | | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1) технологические:   * повышение надежности работы системы теплоснабжения города; * снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;   2) социальные:   * повышение качества услуг теплоснабжения; * обеспечение системой теплоснабжения нового строительства жилья, объектов социальной сферы, производственных объектов;   Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям муниципального образования «город Грозный», относятся: теплоснабжение.

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой города Грозного, создания конкурентной среды и повышения надежности теплоснабжения потребителей обслуживание инженерной инфраструктуры производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания и технологии обеспечения жилого фонда энергоносителями.

Теплоснабжение населения в городе осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение».

В теплоснабжении участвуют:

63 котельных, использующих в качестве топлива природный газ;

27 центральных тепловых пунктов;

370,16 км тепловых сетей.

На централизованное теплоснабжение принимается вся жилая и общественная застройка. Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается от индивидуальных источников на газовом топливе.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены [Указом](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFED07EE587E36C95C7094026nC26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также [Концепцией](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A513FCDF7DE789BE669D9E054221C9B59BDB06D06E367AC8nF25J) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;
* создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов;
* создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Основная цель подпрограммы - Обеспечение надежной и эффективной работы системы теплоснабжения города Грозного, ее развитие с учетом потребности, обеспечение потребителей услугой теплоснабжения, отвечающей по качеству установленным нормативным требованиям.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы теплоснабжения города Грозного;

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения города Грозного;

Повышение качества предоставляемых потребителям услуг теплоснабжения.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Для количественной оценки достижения поставленных целей и задач определены следующие целевые показатели (индикаторы):

Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов;

Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, единиц;

Количество порывов на системах теплоснабжения, единиц

Доля потребителей в жилых многоквартирных домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения, процентов;

Удельный вес сетей теплоснабжения нуждающихся замене, процентов;

Износ сетей горячего водоснабжения, процентов;

Количество аварийных ситуаций на системах горячего водоснабжения, единиц;

Количество порывов на системах горячего водоснабжения, единиц;

Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту превышает установленный нормативных срок для выполнения профилактических работ, процентов;

Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов, процентов;

Доля горячей воды, расчёты за которую производятся с использованием приборов учета, установленных в центральных тепловых пунктах, процентов;

Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, млн.руб.;

Увеличение сборов за оплату услуг теплоснабжения от физических и юридических лиц, процентов;

Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги теплоснабжения, процентов;

Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, единиц.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

Организация подготовки тепловых сетей городского хозяйства к осенне-зимнему периоду;

Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Грозного, в части мероприятий по развитию системы теплоснабжения.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

В рамках подпрограммы муниципальные задания на оказания муниципальных услуг не выдаются.

1. **Ресурсное обеспечение**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета города Грозного.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 0,0 тыс.руб.;

2017 год – 0,0 тыс.руб.;

2018 год – 0,0 тыс.руб.;

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 0,0 тыс.руб..

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности**

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

технологические:

повышение надежности работы системы теплоснабжения города;

снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

социальные:

повышение качества услуг теплоснабжения;

обеспечение системой теплоснабжения нового строительства жилья, объектов социальной сферы, производственных объектов;

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Обеспечение надежной и эффективной работы системы водоснабжения и водоотведения города, обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи | 1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы водоснабжения и водоотведения города Грозного; 2. Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения города Грозного; 3. Повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Износ сетей холодного водоснабжения, процентов;  2) Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения, единиц;  3) Соответствие состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период), процентов;  4) Количество аварийных ситуаций на канализационных сетях, единиц;  5) Износ сетей водоотведения (канализации), процентов;  6) Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, млн.руб.;  7) Увеличение сборов за оплату услуг водоснабжения и водоотведения от физических и юридических лиц, процентов;  8) Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения, процентов;  9) Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, единиц;  10) Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения, пог. метр. |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 601 171,666 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Всего | | | 2016 г. | 177 346,300 | | 2017 г. | 98 332,500 | | 2018 г. | 103 249,125 | | 2019 г. | 108 411,581 | | 2020 г. | 113 832,160 | | Итого 2016-2020 гг. | 601 171,666 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1) технологические:   * повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города; * снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;   2) социальные:   * повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; * обеспечение системой водоснабжения и водоотведения нового строительства жилья, объектов социальной сферы, производственных объектов;   Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Основная часть водопроводно-канализационной системы города Грозного построена в период 1957-1987 гг., имеет большой физический износ и требует капитального и текущего ремонта.

Источником централизованного водоснабжения города Грозного являются водозаборы:

Чернореченский водозабор проектной мощностью 165 тыс/м3 в сутки. (41 арт. скважины и открытые источники) расположен на окраине г.Грозный (Чернореченский лес). Обеспечивает подачу воды в жилые массивы Заводского района, частично Ленинского, Старопромысловского и Октябрьского районов. На артезианских скважинах установлены погружные насосы ЭЦВ-12/255/30

Гойтинский водозабор проектной мощностью 62,0 тыс/м3 в сутки. (открытые источники) Расположен на окраине г.Грозный (Гойтинский лес) Обеспечивает подачу воды в Октябрьский район и частично в Ленинский, Заводской районы. Добыча воды производится из родников.

Старосунженский водозабор проектной мощностью 56,0 тыс/м3 в сутки. (16 арт. скважин) Обеспечивает подачу воды в Ленинский район и частично Октябрьский район. На артезианских скважинах установлены погружные насосы ЭЦВ-12/255/30.

В городе существует централизованная система канализации. Сточные воды от жилой и общественной застройки, а также от промышленных предприятий после локальной очистки поступают в городскую хозяйственно-бытовую канализацию, транспортируются на главную насосную станцию, после чего поступают на очистные сооружения биологической очистки муниципального унитарного предприятия «Биологические очистные сооружения». Выпуск очищенных стоков осуществляется в реку Нефтянка. Перекачка стоков осуществляется коммунальными насосными станциями.

Водоснабжение населения и водоотведение осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены [Указом](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFED07EE587E36C95C7094026nC26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также [Концепцией](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A513FCDF7DE789BE669D9E054221C9B59BDB06D06E367AC8nF25J) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;
* создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов;
* создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Основная цель подпрограммы - Обеспечение надежной и эффективной работы системы водоснабжения и водоотведения города, обеспечение потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы водоснабжения и водоотведения города Грозного;

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения города Грозного;

Повышение качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения и водоотведения.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

Износ сетей холодного водоснабжения, процентов;

Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения, единиц;

Соответствие состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период), процентов;

Износ сетей горячего водоснабжения, процентов;

Количество аварийных ситуаций на канализационных сетях, единиц;

Износ сетей водоотведения (канализации), процентов;

Привлечение внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, млн.руб.;

Увеличение сборов за оплату услуг водоснабжения и водоотведения от физических и юридических лиц, процентов;

Снижение дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения, процентов;

Количество заявок на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, единиц;

Замена ветхого трубопровода системы водоснабжения, пог.метр.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы предполагается выполнение следующих основных мероприятий:

техническое переоснащение систем водоснабжения и водоотведения;

вневедомственная охрана водозаборных сооружений;

строительство дренажной системы городок Маяковского;

замена ветхого трубопровода системы водоснабжения;

замена ветхих канализационных сетей.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 601 171,666 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 177 346,300 тыс. рублей;

в 2017 году – 98 332,500 тыс. рублей;

в 2018 году – 103 249,125 тыс. рублей;

в 2019 году – 108 411,581тыс. рублей;

в 2020 году – 113 832,160 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности.**

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

технологические:

повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города;

снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

социальные:

повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения;

обеспечение системой водоснабжения и водоотведения нового строительства жилья, объектов социальной сферы, производственных объектов;

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Содержание лифтового хозяйства города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание лифтового хозяйства города Грозного» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Создание безопасных комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде путем создания необходимых условий по обеспечению безопасности эксплуатации лифтового хозяйства, замены лифтовых установок, отработавших нормативный срок эксплуатации. |
| Задачи | 1. Обеспечение сохранности и безопасности эксплуатации лифтового оборудования; 2. Создание благоприятных условий для проживания в жилищном фонде города; 3. Замена лифтовых установок, имеющих полный физический износ; 4. Обеспечение условий безопасного проживания граждан города Грозного. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Количество замененных лифтов в многоквартирных домах;  2) Доля замененных лифтов по отношению к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет;  3) Количество капитально отремонтированных лифтов;  4) Количество текущих ремонтов лифтов. |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 53 996,469 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Всего | | | 2016 г. | 9 772,000 | | 2017 г. | 10 260,600 | | 2018 г. | 10 773,630 | | 2019 г. | 11 312,312 | | 2020 г. | 11 877,927 | | Итого 2016-2020 гг. | 53 996,469 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы состоит в улучшении качества жизни населения, повышения доверия к органам местного самоуправления при достижении следующих факторов: доля жилых многоквартирных домов, в которых заменены лифты, капитально отремонтированы.  Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Одним из видов инженерного оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории города Грозный, является лифт. Совершенно необходимо, чтобы работа лифтов была надежной и безопасной.

В городе Грозном 1 337 многоквартирных жилых домов, из них 143 домов оборудованы лифтами. Общее количество лифтов, расположенных в многоквартирных домах 335, из них 0 лифтов (0 %) выработали нормативные сроки эксплуатации.

Уровень безопасности при эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет, постоянно снижается, не обеспечивается их бесперебойная работа, растут затраты на техническое обслуживание и ремонт, что в ближайшей перспективе может отразиться на безопасности и жизнедеятельности населения.

В соответствии с положениями Технического регламента о безопасности лифтов установлен следующий порядок оценки соответствия лифта требованиям данного Технического регламента.

Лифт, отработавший назначенный срок службы, подлежит оценке соответствия лифта, выполняемой органом по сертификации с проведением работ по определению состояния оборудования лифта, выявлением дефектов, неисправностей и степени его износа. По результатам оценки соответствия выдается заключение, содержащее выводы о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта, либо рекомендации по замене, модернизации лифта или ремонту (замене) оборудования и отдельных узлов в зависимости от их фактического состояния.

Программные мероприятия по капитальному ремонту и замене лифтов позволят сократить количество неисправных лифтов, повысить качество услуг для населения.

По состоянию на начало 2015 года в городе Грозном требуется капитальный ремонт для 26 лифтов, замена 0 лифтов, выработавших нормативные сроки эксплуатации.

Проблема обеспечения граждан, проживающих в многоэтажных домах лифтами, отвечающими требованиям безопасности и нормальной эксплуатации, является актуальной и требует решения. Так как капитальный ремонт и замена лифта в доме является дорогостоящим мероприятием, жители не в состоянии произвести работы по замене лифтового оборудования за счет собственных средств без финансовой поддержки из местного бюджета.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основная цель подпрограммы - Создание безопасных комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде путем создания необходимых условий по обеспечению безопасности эксплуатации лифтового хозяйства, замены лифтовых установок, отработавших нормативный срок эксплуатации.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение сохранности и безопасности эксплуатации лифтового оборудования;

Создание благоприятных условий для проживания в жилищном фонде города;

Замена лифтовых установок, имеющих полный физический износ;

Обеспечение условий безопасного проживания граждан города Грозного.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

Количество замененных лифтов в многоквартирных домах;

Доля замененных лифтов по отношению к общему количеству лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет;

Количество капитально отремонтированных лифтов;

Количество текущих ремонтов лифтов.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы предполагается выполнение следующих основных мероприятий:

замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;

капитальный ремонт лифтов;

текущий ремонт лифтов;

монтаж системы электронного диспетчерского контроля;

техническое обслуживание лифтов.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 53 996,469 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 9 772,000 тыс. рублей;

в 2017 году – 10 260,600 тыс. рублей;

в 2018 году – 10 773,630 тыс. рублей;

в 2019 году – 11 312,312 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 877,927 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
|  |

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности.**

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы состоит в улучшении качества жизни населения, повышения доверия к органам местного самоуправления при достижении следующих факторов, доля жилых многоквартирных домов, в которых заменены лифты, капитально отремонтированы.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда**

**города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;  улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан, тем самым улучшение эпидемиологической обстановки и снижение социальной напряженности;  ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым. |
| Задачи | 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийным; 2. Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 3. Разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 4. Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Расселенная общая площадь жилых помещений; |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016 - 2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | бюджет города Грозного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  | | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Планируется расселение … аварийного многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет ….. м2;  …. жителей города Грозного будут обеспечены безопасными и благоприятными условиями проживания. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Одной из задач государственной жилищной политики в Чеченской Республике, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей подпрограмме под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Чеченской Республики.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основная цель подпрограммы - Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан, тем самым улучшение эпидемиологической обстановки и снижение социальной напряженности; ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийным;

Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

Разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного жилищного фонда граждан благоустроенным жильем.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Показатель (индикатор) достижения целей и решения задач подпрограммы:

Расселенная общая площадь жилых помещений

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы предполагается выполнение следующих основных мероприятий:

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 31 декабря 2012 года;

обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности.**

Планируется расселение … аварийного многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет ….. м2; …. жителей города Грозного будут обеспечены безопасными и благоприятными условиями проживания.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы**

**«Жилье для российской семьи»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности на территории города Грозного |
| Задачи | 1. Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса; 2. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей города Грозного; 3. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жителей города Грозного доступным и комфортным жильем экономического класса. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Ввод жилья экономического класса на территории города Грозного; |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2018 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016 - 2018 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | | бюджет города Грозного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: |  |  |  |  | | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Планируется достижение следующих результатов:  - обеспечение жильем экономического класса по ценам ниже рыночных граждан, которые имеют право на приобретение такого жилья в рамках реализации подпрограммы;  - увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести жилье экономического класса. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса эконом – класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Приоритеты и цели государственной жилищной политики определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р.

Целью подпрограммы является:

Формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Задачи подпрограммы:

1. Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;
2. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Чеченской Республики;
3. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения населения Чеченской Республики доступным и комфортным жильем экономического класса.
4. **Целевые показатели (индикаторы)**

Основным показателем (индикатором) достижения цели и решения задач подпрограммы является ввод жилья экономического класса на территории города Грозного.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2018 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы предполагается строительство жилого комплекса экономического класса ……

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, связанными с реализацией подпрограммы, являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Наличие неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов местного самоуправления города Грозного и структурных подразделений Мэрии города Грозного могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности подпрограммы в целом.

Риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного и внебюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками:

осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы.

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

разработка соответствующих мер по контролю и межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности.**

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволят:

обеспечение жильем экономического класса по ценам ниже рыночных граждан, которые имеют право на приобретение такого жилья в рамках реализации подпрограммы;

увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести жилье экономического класса.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из оползневых зон города Грозного» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Комплексное решение проблемы по отселению жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам. |
| Задачи | 1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в опасной оползневой зоне; 2. Строительство жилья для переселения жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам; 3. Предупреждение возникновения и смягчение последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья ……. семьям (…. чел.);  Переселение ….. жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам. |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016 - 2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | бюджет города Грозного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: |  |  |  |  |  |  | | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Планируется достижение следующих результатов:  Обустройство ….. семей (….. чел.) путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилья общей площадью ……м2.  Строительство ……. домов для переселения …… жителей города Грозного из оползневой зоны. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Одной из задач государственной жилищной политики в Чеченской Республике, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные

условия проживания в нем, является переселению остронуждающихся граждан из опасных для проживания оползневых зон.

Около 20% территории Северо-Кавказского федерального округа подвержено воздействию склоновых процессов, в зонах оползневой опасности находятся 8700 жилых домов, в которых проживает более 46 тысяч человек.

Таким образом, на территории Чеченской Республики существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций с возможными человеческими жертвами и большим материальным ущербом для экономики. Размер ущерба обуславливается нарушением деятельности объектов инфраструктуры, затратами на восстановление условий жизнедеятельности населения, и выплатами пострадавшим от ЧС физическим и юридическим лицам.

На территории города Грозного подвержены оползневых процессов Старопромысловский, Октябрьский и Заводской районы…..

С целью повышения безопасности населения и территории Чеченской Республики, от вышеуказанных угроз разработана подпрограмма «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Проблему переселения граждан из оползневых зон планируется решать с привлечением федерального и республиканского бюджетов.

В подпрограмме под оползневой зоной понимается совокупность жилых помещений, которые признаны таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в оползневой зоне города Грозного, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в оползневой зоне города Грозного, препятствует отсутствие в бюджете муниципального образования средств, достаточных для переселения указанных граждан.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Приоритеты и цели государственной жилищной политики определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р.

Основная цель подпрограммы - Комплексное решение проблемы по отселению жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в опасной оползневой зоне;

Строительство жилья для переселения жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам;

Предупреждение возникновения и смягчение последствий чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья ……. семьям (…. чел.);

Переселение ….. жителей города Грозного, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы предполагается выполнение следующих основных мероприятий:

Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья для граждан, проживающих в опасной оползневой зоне;

Строительство одноэтажных жилых домов (усадебного типа) для граждан, проживающих в опасной оползневой зоне.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**

Основными рисками, связанными с реализацией подпрограммы, являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Наличие неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов местного самоуправления города Грозного и структурных подразделений Мэрии города Грозного могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности подпрограммы в целом.

Риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного и внебюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками:

осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы.

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

разработка соответствующих мер по контролю и межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности.**

В результате реализация основных мероприятий подпрограммы ожидается:

Обустройство ….. семей (….. чел.) путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилья общей площадью ……м2.

Строительство ……. домов для переселения …… жителей города Грозного из оползневой зоны.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности в сфере городского хозяйства» |
| Координатор | Заместитель Мэра города Грозного |
| Ответственный исполнитель | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители | **-** |
| Цель | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и повышение эффективности в сфере инженерно-коммунальной инфраструктуры города |
| Задачи | Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Комитета городского хозяйства Мэрии города Грозного, и взаимодействие с организациями коммунального комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории города Грозного. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы (без выделения этапов реализации) |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Грозного | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств бюджета города Грозного составит 169 934,490 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):   |  |  | | --- | --- | | Годы реализации | Всего | | | 2016 г. | 30 753,860 | | 2017 г. | 32 291,553 | | 2018 г. | 33 906,131 | | 2019 г. | 35 601,437 | | 2020 г. | 37 381,509 | | Итого 2016-2020 гг. | 169 934,490 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и достижения, предусмотренных программой, целевых показателей (индикаторов). |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Согласно Положению, утвержденному решением Совета депутатов города Грозного 3 декабря 2099 года № 8, структурным подразделением Мэрии города Грозного, образованным для осуществления управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства является Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного (далее – Комитет городского хозяйства).

Комитет городского хозяйства:

* является главным распорядителем средств бюджета по отраслям «Дорожное хозяйство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Благоустройство»;

Комитет создан для осуществления координации и регулирования хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйств города Грозного.

Комитета осуществляет в установленном порядке законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики следующие виды деятельности:

обеспечение государственной политики по управлению жилищно-коммунальным хозяйством города Грозного во взаимодействии с городскими органами исполнительной власти;

координация деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства по обеспече­нию, содержанию, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, внешнего благоустройства закрепленных за ними территорий, а также переданных площадей по договорам на обслуживание города;

формирование и проведение единой технической и экономической политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства города;

развитие материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства города;

осуществление взаимодействия с вышестоящими государственными органами;

осуществление подготовки и защиты проектов финансирования предприятий  
городского жилищно-коммунального хозяйства;

участвует в организации единой финансовой и ценовой политики, включая финансирование и установление ставок и тарифов, а также нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, разработку методик, расчетов, жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг;

организует работу по благоустройству, озеленению и санитарной очистке го­рода;

обеспечивает координацию деятельности жилищно-коммунального хозяйства города по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Полномочия органов местного самоуправления городских округов в сфере коммунального хозяйства определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В числе таких полномочий:

1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации*.*
2. Полномочия по организации теплоснабжения, в том числе:

* организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
* рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном [правилами](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE04E48EB1B937B8E06480407486B74B099F22F72A6199A2BF0AH) организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
* реализация предусмотренных [частями 5](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE03E886BFB637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA1BF04H) - [7 статьи 7](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE03E886BFB637B8E06480407486B74B099F22F72A619BA1BF0AH) Федерального закона «О теплоснабжении» полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
* выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
* согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
* утверждение схем теплоснабжения городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;
* согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0EAF0B3568A0DC6BDCBDE9E47431AE6BBE03E489B7B837B8E06480407486B74B099F22F72DB608H) Российской Федерации об электроэнергетике.

1. Полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:

* организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
* определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;
* согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
* утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;
* утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
* согласование инвестиционных программ;
* [согласование](consultantplus://offline/ref=E2BD0E72954E85C62A2F83DD53B0D8E49FB78EEFC593009C65AEEE4A10E20A8DDD56FC69BCD94BCAd340H) [планов](consultantplus://offline/ref=E2BD0E72954E85C62A2F83DD53B0D8E49FB78EEFC593009C65AEEE4A10E20A8DDD56FC69BCD94BCFd348H) снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
* принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
* заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

1. Разработка и утверждение [программ](consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C6608CF6E17E5584ED2D621194202CF15CC63B020A0E7A6FB56C54BA1sEL) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, [требования](consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C6608CF6E17E5584EDDD5231C4202CF15CC63B020A0E7A6FB56C24F1CD933A1s5L) к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2018 года возможно получение финансовой поддержки из Фонда ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены [Указом](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFED07EE587E36C95C7094026nC26J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также [Концепцией](consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A513FCDF7DE789BE669D9E054221C9B59BDB06D06E367AC8nF25J) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600:

* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях;
* создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов;
* создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

Основная цель подпрограммы - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и повышение эффективности в сфере инженерно-коммунальной инфраструктуры города.

Для достижения основной цели необходимо решение следующей задачи:

Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций Комитета городского хозяйства Мэрии города Грозного, и взаимодействие с организациями коммунального комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории города Грозного.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Показатель (индикатор) достижения целей и решения задач подпрограммы:

Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного»

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В рамках подпрограммы предполагается выполнение следующих основных мероприятий:

Реализация установленных полномочий (функций) Комитетом городского хозяйства, организация управления муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» (содержание аппарата);

Приобретение коммунальной спецтехники;

Изготовление аншлагов.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. **Меры муниципального регулирования**

Дополнительных мер муниципального регулирования на территории города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит 169 934,490 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

в 2016 году – 30 753,860 тыс. рублей;

в 2017 году – 32 291,553 тыс. рублей;

в 2018 году – 33 906,131 тыс. рублей;

в 2019 году – 35 601,437 тыс. рублей;

в 2020 году – 37 381,509 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Грозного представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками**
2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

1. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

1. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных специалистов предусмотрены меры созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» и достижения, предусмотренных программой, целевых показателей (индикаторов).

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы и основана на оценке результативности подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.